АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017	N 320

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области

В целях реализации отдельных мероприятий государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрация Шарангского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области (далее -План).

2. Ответственным исполнителям по итогам отчетного года до 25 января года, следующего за отчетным годом предоставлять в отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района информацию о реализации мероприятий Плана по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Ю.Толстоухова

#### 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации	О.Л. Зыков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 22 июня 2017 года № 320

План мероприятий («дорожной карты») по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области

| № н.п. | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории района, цены (тарифы) на товары и услуги которых устанавливает региональная служба по тарифам Нижегородской области, энергоэффективных светодиодных источников света | МУП ЖКХ | 2018-2025 годы | % от общего объема используемых осветительных устройств 2018-не менее 25,0% 2019-не менее 50,0% 2020- не менее 75,0% 2021-не менее 100,0% 2022-не менее 100,0% 2023-не менее 100,0% 2024-не менее 100,0% 2025-не менее 100,0% |
|  | Использование в муниципальных учреждениях и предприятиях Шарангского района, в первую очередь в школах и иных организациях, где качество освещения имеет повышенную роль, энергоэффективных светодиодных источников света для уличного и внутреннего освещения, в том числе с использованием механизмов энергосервисных контрактов | Муниципальные учреждения и предприятия Шарангского муниципального района | 2018-2025 годы | % от общего объема используемых осветительных устройств 2018-не менее 15,0% 2019-не менее 30,0% 2020- не менее 50,0% 2021- не менее 75,0% 2022-не менее 100,0% 2023-не менее 100,0% 2024-не менее 100,0% 2025-не менее 100,0% |
|  | Использование энергоэффективных светодиодных источников света в уличном и дорожном освещении дорог местного значения, в том числе с использованием механизмов энергосервисных контрактов | Администрации поселений Шарангского муниципального района (по согласованию) | 2018-2025 годы | % от общего объема используемых осветительных устройств 2018-не менее 15,0% 2019-не менее 30,0% 2020- не менее 50,0% 2021- не менее 75,0% 2022-не менее 100,0% 2023-не менее 100,0% 2024-не менее 100,0% 2025-не менее 100,0% |

Приложение

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 22 июня 2017 года № 320

Форма отчета по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) на период 2018-2025 годы

__________________________________________________________________________________________

___(наименование)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Показатели (отчетный год) | Пояснения по отклонению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |

# Text boxes

Ермолин А.В.

2-16-60

Зав. орг. – прав. отделом