

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019 N 234

**Об утверждении плана благоустройства, строительства и ремонта по Шарангского муниципальному району**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шарангского муниципального района Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района постановляет:

1.Утвердить План благоустройства, строительства и ремонта по Шарангскому муниципальному району на 2019 год в соответствии с приложением 1.

2.Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Д.О.Ожиганова.

Глава администрации О.Л. Зыков

Приложение 1

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 23.04.2019 № 234

**План благоустройства, строительства и ремонта**

**по Шарангскому муниципальному району на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объектов** | **Объемы и виды**  **работ** | **Сумма**  **тыс. руб.** | **Местн. бюджет** | **Областн. бюджет** | **Федеральн. бюджет** | **Примечание** | |
| **Благоустройство** | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по программе «Формирование современной городской среды на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 гг.»:  Благоустройство территории многофункционального парка Заречный в р.п.Шаранга Нижегородской области (2-я очередь-2019 год) в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2024 гг.» | Парк «Заречный»:  Благоустройство территории массовых мероприятий, продолжение аллеи к пляжу, устройство волейбольной площадки | 4974,71 | 497,50 | 179,09 | 4 298,12 |  | |
|  | Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» ГП «Развитие транспортной системы НО» | ул. Старыгина;  L= 1145 п.м., b=4,5 м. | 7512,331 | 751,2331 | 6761,0979 |  |  | |
| ул. Кутузова;  L= 385 п.м., b=4,5 м. | 2145,167 | 214,5167 | 1930,6503 |  |  | |
| ул. Труда;  L= 395 п.м., b=4,5 м. | 2203,834 | 220,3834 | 1983,4506 |  |  | |
| ул. Киселева;  L= 112 п.м., b=4,5 м. | 638,668 | 63,8668 | 547,8012 |  |  | |
|  | Ремонт дороги по ул. Строителей | 350 п/м шлак | 314,314 | 314,314 |  |  |  | |
|  | Ремонт дороги по ул. Советская от льнозавода к пруду | 180 п/м шлак | 145,480 | 145,480 |  |  |  | |
|  | Ремонт дороги по ул. Старыгина (конец улицы) | 100 п/м шлак  укл. трубы (без ст-сти)  с оголовками | 95,453 | 95,453 |  |  |  | |
|  | Обустройство пешеходных переходов с тротуарами и освещением у ДШИ | 1 200 м2 | 250,0 | 250,0 |  |  |  | |
|  | Подготовка участков в Б.Рейчваж для предоставления под строительство | 2 участка | 200,0 | 200,0 |  |  |  | |
|  | Ямочный ремонт автодорог в р.п. Шаранга |  | 1000,0 | 1 000,0 |  |  |  | |
| ИТОГО | | | 19479,957 |  |  |  |  | |
|  | р.п Шаранга, ул.Ленина (от здания Пенсионного Фонда до Дома Культуры) | 298 кв.м. | 333,462 |  |  |  | Средства гранта | |
|  | р.п Шаранга, ул.Советская (от автостоянки по ул.Ленина до памятника воинам ВОВ) | 420 кв.м.  Замена лавочек,урн. | 540,538 |  |  |  |
|  | Премирование работников | чел. | 46,0 |  |  |  |
| ИТОГО: | | | 920,0 |  |  |  |  | |
| **Строительство и ремонт** | | | | | | | | |
|  | Строительство внутриквартальных (дворовых) сетей канализации в р.п. Шаранга 2-я очередь в рамках реализации АИП НО (непрограммная часть) | 1,96 км, колодцы канализационные -107 шт. | 23125,00 | 4625,0 | 18500,0 |  | Данные по бюджетам уточняются | |
|  | Приобретение жилых помещений на первичном рынке для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда | 6 кв.  176,9 м2 | 7434,045 |  |  |  | Данные по бюджетам уточняются | |
|  | Приобретение жилых помещений на первичном рынке для детей-сирот | 5 кв. | 4973,400 | 0 | 3513,085 | 1460,315 |  | |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилья |  | 475,0 | 475,0 |  |  |  | |
|  | Замена полов в спортивном зале МБОУ Роженцовской СШ | 187 м2 | 302,495 | 302,495 |  |  |  | |
|  | Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования в МДОУ детский сад «Светлячок» | 2 группы | 1455,964 | 520,0 | 243,350 | 692,614 |  | |
|  | Текущий ремонт кровли и зрительного зала в здании Большеустинского СДК | актовый зал,  кровля | 308,554 | 21,91 | 286,644 |  |  | |
|  | Ремонт Поздеевской ОШ |  | 275,0 | 275,0 | 0 |  |  | |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в р.п. Шаранга ул.Механизаторов | 540 п\м. | 432,0 | 432,0 | 0 |  |  | |
|  | Ремонт пожарных гидрантов | 3 шт. | 60,0 | 60,0 | 0 |  |  | |
|  | Установка автоматики на сетях водоснабжения в д.Щекотово | будка,  автоматика | 120,0 | 120,0 | 0 |  |  | |
|  | Ремонт водопровода по  ул. Родниковая | 120 м.п. | 85,0 | 85,0 | 0 |  |  | |
|  | Ремонт водопроводных сетей в р.п Шаранга ул.Фруктовая | 326 п.м | 229,0 | 229,0 | 0 |  |  | |
|  | Ремонт системы отопления в школе  с. Б.Устинское |  | 0 | 0 | 0 |  | Данные уточняются | |
|  | Ремонт туалета в школе  с. Б.Устинское |  | 0 | 0 | 0 |  | Данные уточняются | |
| ИТОГО: | | | 39275,458 |  |  |  |  | |
| **Местные инициативы** | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Шаранга, ремонт тротуаров по Ул.Первомайская от ул.Садовая до мемориального комплекса в м-не Молодежный | Протяженность – 350 пм, брусчатка | 1423,810 |  |  |  | |  |
| 2. | Обустройство детской площадки (Шаранга) | S=1600 м2, метал.изгородь 160 п.м., элементы МАФ | 1739,684 |  |  |  | |  |
| 3. | Обустройство стадиона с устройством детской площадки в  д. Туманка | S=400 м2, дерев.изгородь 80 п.м., элементы МАФ | 317,837 |  |  |  | |  |
| 4. | Обустройство территории родника в д. Марс | Площадки из брусчатки 5,25 м2, металлич.лестница, родник 0,6х0,6м | 119,200 |  |  |  | |  |
| 5. | Обустройство детской площадки в д.Кугланур | S=400 м2, дерев.изгородь 80п.м., элементы МАФ | 236,264 |  |  |  | |  |
| 6. | Обустройство кладбища в п.Красная Горка | Металлич. изгородь с воротами и калиткой 104,5 п.м., туалет 1,5х2 м | 430,130 |  |  |  | |  |
| 7. | Ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в д.Щекотово | Дорожки - брусчатка 207 м2, облицовка памятника керамогранитом, МАФ | 555,168 |  |  |  | |  |
| 8. | Обустройство детской площадки в д.Астанчурга | S=380 м2, метал.изгородь 78 п.м., элементы МАФ | 369,788 |  |  |  | |  |
| ИТОГО: | | | 5191,881 |  |  |  | |  |
| **ВСЕГО:** | | | **64867,296** |  |  |  | |  |