АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020	N 218

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации от 08.11.2019 г. № 597

Руководствуясь частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 15 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» администрация Шарангского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы (далее – План), утвержденный постановлением администрации Шарангского муниципального района от 08.11.2019 г. № 597 следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Паспорта Плана изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Приложения № 1, 2, 3 к Плану изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Зам. главы администрации	Д.О.Ожиганов

- Приложение

- к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 12.05.2020 г. N 218

Изменения в п.7 ПАСПОРТА КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,3 К КРАТКОСРОЧНОМУ ПЛАНУ

«

| 7.Объемы и источники финансирования Краткосрочного плана | Краткосрочный план предполагает финансирование в сумме 5 687 448 рублей, в том числе по годам и источникам: 2020 год – 0 рублей 2021 год – 1 831 361 рубль, 2022 год – 3 856 087 рублей Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области2020-2022 годах

Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту

»