

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021 N 165

**О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Шарангского муниципального района**

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий, администрация Шарангского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Организовать в период с 5 апреля по 15 мая 2021года на территории Шарангского муниципального района мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории района.

2. Утвердить прилагаемый Комплексный план благоустройства территории Шарангского муниципального района с 5 апреля по 15 мая 2021 года.

3. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по благоустройству и санитарному содержанию территории Шарангского муниципального района.

4. При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий обращать особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, содержание территорий промышленных и сельскохозяйственных организаций, жилых домов.

5. Рекомендовать организациям всех форм собственности, в том числе учебным заведениям, и населению по месту жительства принять активное участие в проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.

6. Возложить на оперативный штаб по благоустройству и санитарному содержанию территории Шарангского муниципального района функции контроля за проведением мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях.

7. Рекомендовать главам администраций поселений проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения и организаций всех форм собственности по проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований Шарангского муниципального района.

8. Освещать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Медведеву А.В.

Глава местного самоуправления Д.О. Ожиганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 02.074.2021 г. № 165

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**благоустройства территории Шарангского муниципального района с 05 апреля по 15 мая 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по месячнику в текущем году | Ответственные |
| 1 | Ремонт детских площадок | ед. | 13 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 4 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций Старорудкинского, Щенниковского сельсоветов (по согласованию) |
| 3 | Вырубка аварийных и сухих деревьев | ед. | 13 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 4 | Установка контейнеров | ед. | 3 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию) |
| 5 | Установка урн | ед. | 14 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 6 | Посадка деревьев | ед. | 91 |  Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 7 | Очистка газонов от мусора | кв.м | 7400 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 8 | Ремонт (восстановление) памятников и мемориалов | ед. | 7 | Глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию),главы администраций сельсоветов (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 02.04.2021 г. № 165

**Состав оперативного штаба по благоустройству и санитарному**

**содержанию территории Шарангского муниципального района**

Председатель оперативного штаба:

Медведева А.В. – заместитель главы администрации Шарангского муниципального района;

Члены оперативного штаба:

Самоделкина Е.А. - начальник управления образования и молодежной политики администрации Шарангского муниципального района;

Мансурова Е.Н - заведующая отделом культуры администрации Шарангского муниципального района;

Домрачев А.П. - заведующий сектором по физической культуре и спорту администрации Шарангского муниципального района;

Краев С.В. – глава администрации р.п.Шаранга (по согласованию);

Алтаева И.В. – глава администрации Черномужского сельсовета

 (по согласованию);

Куклина Г.А. – глава администрации Большеустинского сельсовета

 (по согласованию);

Лежнина Л.Н. – глава администрации Щенниковского сельсовета

 (по согласованию);

Качмашева Г.Г. – глава администрации Большерудкинского сельсовета

 (по согласованию);

Лежнин С.В. – глава администрации Кушнурского сельсовета

 (по согласованию);

Козлова Л.А. – глава администрации Роженцовского сельсовета

 (по согласованию);

Лежнина А.В. – глава администрации Старорудкинского сельсовета

 (по согласованию);

Тараканов О.М. – директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Ермолин А.В. - заведующий отделом капитального строительства администрации Шарангского муниципального района;

Лежнина Т.В. - главный специалист отдела экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района.