

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2021 N 40

**О внесении изменений в постановление администрации Шарангского муниципального района от 21.08.2017 года № 417 «Об утверждении Муниципальной программы «Экология Шарангского муниципального района**

**на 2018 – 2020 годы»**

В целях приведения в соответствии с решениями Земского собрания от 20.12.2019 года № 49 «О внесении изменений в решение Земского собрания Шарангского муниципального района от 26.12.2018г №31«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», от 24.12.2020г № 41 О внесении изменений в решение Земского собрания Шарангского муниципального района от 20.12.2019г №50 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Шарангского муниципального района администрация Шарангского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

Внести изменения в постановление администрации Шарангского муниципального района от 21.08.2017 года № 417 «Об утверждении Муниципальной программы «Экология Шарангского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее соответственно – муниципальная программа, постановление).

1. В муниципальной программе, утвержденной постановлением:

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» пункт 1.9. изложить в следующей редакции:

«1.9. Объемы и источники финансирования программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.9. Объемы и источники финансирования Программы** |  | Годы | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы |
| Всего, в том числе (тыс. руб.) | 826,1 | 3246,4 | 618,7 | 4691,2 |
| Областной бюджет | 0 | 2655,6 | 490,1 | 3145,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 826,1 | 590,8 | 128,6 | 1545,5 |

».

1.1.2. В разделе 2 «Текст программы»:

-пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Срок выполнения** | | | **Исполнители мероприятий** | **Объемы финансирования (по годам в разрезе источников), тыс.руб.** | | | |
|  | **2018г** | **2019г.** | **2020г.** |
| Цель Программы:  Совершенствование природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений | | | | | | | **4691,2** | **826,1** | **3246,4** | **618,7** |
| Областной бюджет | 0 | **2655,6** | **490,1** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | **196,8** | **424,8** | **118,1** |
| Бюджеты поселений | **629,3** | **166,0** | **10,5** |
| **Задача 1**  **Рассмотрение актуальных вопросов экологической безопасности, возникающей в ходе хозяйствующей деятельности организаций Шарангского муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний комиссии по экологической безопасности | | 2018 – 2020 г.г. ежеквартально | Администрация района | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Участие в конкурсе ЭКО-посёлок | | 2018 – 2020г.г. | Администрация района | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2**  **Охрана водного бассейна и земель от загрязнения сточными водами** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Очистка водоемов и прибрежных зон от бытового мусора в черте населенных пунктов и местах массового посещения людей | | 2018г – 2020г | Администрация района, администрации поселений (по согласованию) | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3**  **Охрана окружающей среды от загрязнения отходами** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение обследования территории Шарангского муниципального района в целях выявления мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ежегодно с апреля по октябрь | | Комиссия по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок ТКО на территории Шарангского муниципального района (далее –Комиссия), администрации поселений района (по согласованию) | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | постоянно | | Администрация района | | | **850,9** | **344,0** | **506,9** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 345,3 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 86,3 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 344,0 | 75,3 | 0 |
| 3.3 | Приобретение саженцев для озеленения территорий р.п. Шаранга | 2018-2020 гг | | Управление образования и молодежной политики администрации Шарангского муниципального района | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |
| 3.4. | Работа с населением района в целях предупреждения и недопущения образования свалок ТКО: размещение в районной газете «Знамя победы» публикаций, видеороликов на телевидении «Истоки», проведение агитационных бесед с населением, организация сходов граждан | 2018-2020гг | | Комиссия, администрации поселений района (по согласованию), МУП «Редакция газеты «Знамя победы», МП Шарангское телевидение «Истоки» | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Работа с учащимися образовательных учреждений района с целью формирования экологической культуры школьников: проведение тематических классных часов, бесед, районных акций «Чистый берег», «Чистая обочина» с участием учащихся школ; участие школьников, их родителей и учителей в международной экологической акции «Сделай мир чище», «Чистый родник» | Постоян  но 2018-2020 г.  Проведение акций: ежегодно апрель-май-октябрь | | Управление образования и молодежной политики администрации Шарангского муниципального района | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | 2019-2020 гг | | Администрация района | | | **813,6** | **0** | **680,5** | **133,1** |
| Областной бюджет | 0 | 646,5 | 126,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 34,0 | 6,7 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | 2019-2020 гг | | Администрация района | | | **2134,3** | **0** | **1751,4** | **382,9** |
| Областной бюджет | 0 | 1663,8 | 363,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 87,6 | 19,2 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Оплата услуг по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду | 2018-2020гг | | Главные распорядители бюджетных средств и подведомственные им бюджетные учреждения | | | **126,1** | **126,1** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 100,8 | 0,0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 25,3 | 0 | 0 |
| 3.9. | Оплата услуг по вывозу ТКО | 2018-2020гг | | Администрация района, администрации поселений | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Оплата услуг по утилизация промышленных .отходов | 2018-2020гг | | Администрация района, администрации поселений | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Оплата услуг по составлению и утверждению отчета 2-ТП | 2018-2020гг | | Главные распорядители бюджетных средств и подведомственные им бюджетные учреждения | | | **438,6** | **96,0** | **239,9** | **102,7** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 96,0 | 217,0 | 92,2 |
| Бюджеты поселений | 0 | 22,9 | 10,5 |
| 3.12 | Проведение мероприятий по очистке территории района в рамках месячника по благоустройству | 2018-2020гг | | Заместитель главы администрации района; администрации поселений района (по согласованию); организации, предприятия, учреждения, (по согласованию) | | | **260,0** | **260,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 260,0 | 0 | 0 |
| 3.13 | Организация и проведение субботников по благоустройству на подведомственных территориях | 2018-2020гг еженедельно с апреля по октябрь | | Администрации поселений района (по согласованию), руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Разработка паспортов отходов 1-4 классов опасности | 2019-2020 гг | | Администрации поселений района ( по согласованию) | | | **67,7** | **0** | **67,7** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 67,7 | 0 |
| **Задача №4**  **Экологическое образование и просвещение** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение семинаров и конференций в образовательных учреждениях | | 2018-2020гг | Управление образования и молодежной политики администрации Шарангского муниципального района | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Приобретение методической литературы по экологическому образованию в ДОУ | | 2018-2020гг | Управление образования и молодежной политики администрации Шарангского муниципального района | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| **Задача №5**  **Информационное обеспечение состояния окружающей среды** | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Размещение в районной газете «Знамя победы» публикаций, видеороликов на телевидении «Истоки», информацию о состоянии окружающей среды | | 2018-2020 г | | Администрации поселений района (по согласованию), МУП «Редакция газеты «Знамя победы», МП Шарангское телевидение «Истоки» | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Изготовление и установка информационных указателей в местах массового отдыха людей | | 2018-2020гг | | Администрация района , администрации поселений района (по согласованию) | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |

».

Глава местного самоуправления Д.О. Ожиганов