АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2022	N 336

О внесении изменений в постановление администрации от 30.01.2020 года № 38 «Об утверждении инвестиционного плана Шарангского муниципального района Нижегородской области»

В целях обеспечения установленных целевых значений объемов инвестиций в основной капитал, рассчитанных с учетом достижения показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, администрация Шарангского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации от 30.01.2020 года № 38 «Об утверждении инвестиционного плана Шарангского муниципального района Нижегородской области», изложив инвестиционный план Шарангского муниципального района Нижегородской области в новой редакции согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующую отделом экономического развития Новосёлову Т.В.

Глава местного самоуправления	Д.О. Ожиганов

Е.С. Кашина

2-17-07

Зав.орг.-прав.отделом

Приложение

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 01.09.2022 г. № 336

Утверждено

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 30.01.2020 г. № 38

| Инвестиционный план Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование намеленного пункта, где будет реализован проект | Источник финансирования (Правительство Нижегородской области/администрация ОМСУ/инвестор) | Ответственный исполнитель,в т.ч. наименование ГП, в рамках которой осуществляется финансирование | Вид экономической деятельности | Сроки реализации (период вложения инвестиций | Период | Объем инвестиций/финансирования, млн. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Новые рабочие места, чел. | Предполагаемый уровень среднемесячной заработной платы работников предприятия, руб. (оценка) |
| РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция животноводческих помещений для выращивания молодняка крупного рогатого скота на 600 голов | д.Красновка | Правительство Нижегородской области, ИП ГКФХ Ефремов П.Л. | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ИП ГКФХ Ефремов П.Л./ ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.4 животноводство | 2019-2021 | всего | 34,300 | 14,300 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 34,300 | 14,300 |  | 20,000 |  | 2 | 19000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение площади яблоневого сада на 15 га с установкой системы капельного полива, д.Туманур | д.Туманур | ООО "Новый век" | ООО "Новый век" | 01.2 выращивание многолетних кльтур | 2020 | всего | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 12,600 | 0,000 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 12,600 |  |  | 12,600 |  | 1 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование цеха для переработки льна на 3,5 тыс.т /год | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, ООО "Союз" | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ ООО "Союз" / ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.3 выращивание однолетних культур | 2019-2022 | всего | 21,000 | 13,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8,000 | 4,000 |  | 4,000 |  | 3 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 8,000 | 4,000 |  | 4,000 |  |  | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5,000 | 5,000 |  |  |  | 1 | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство льнозавода ССПоК "Благодать" | р.п.Шаранга | Правительство Нижегородской области | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.3 выращивание однолетних культур | 2021 | всего | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 150,000 | 150,000 |  |  | 5,000 | 3 | 25000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство откормочной площадки на 150 голов крупного рогатого скота | с.Кушнур | Правительство Нижегородской области, ИП ГКФХ Титов А.С. | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ ИП ГКФХ Титов А.С./ ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.4 животноводство | 2020-2021 | всего | 49,100 | 18,000 | 0,000 | 31,100 | 7,900 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 30,100 | 18,000 |  | 12,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 19,000 |  |  | 19,000 | 7,900 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота | территория Шарангского муниципального района | ООО "Союз", ООО "Возрождение", ООО "Новый век", ООО "АПК Поздеево", ССПоК "Благодать" | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ ООО "Союз", ООО "Возрождение", ООО "Новый век", ООО "АПК Поздеево" ССПоК "Благодать" (субсидия из областного бюджета, возмещение части затрат на приобретение оборудования, на поддержку племенного скота)/ ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.3 выращивание однолетних культур 01.4 животноводство | 2019-2022 | всего | 318,800 | 77,700 | 0,000 | 241,100 | 92,000 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 61,500 |  |  | 61,500 | 18,500 | 1 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 55,300 | 37,700 |  | 17,600 | 24,500 | 1 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 162,000 |  |  | 162,000 | 21,000 | 2 | 21000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 40,000 | 40,000 |  |  | 28,000 |  | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота | территория Шарангского муниципального района | ИП ГКФХ Шарангского р-на | ИП ГКФХ Шарангского р-на | 01.3 выращивание однолетних культур 01.4 животноводство | 2019-2024 | всего | 209,200 | 0,000 | 0,000 | 209,200 | 138,750 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 21,500 |  |  | 21,500 | 11,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 33,400 |  |  | 33,400 | 13,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 79,300 |  |  | 79,300 | 28,750 | 3 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 25,000 |  |  | 25,000 | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 25,000 |  |  | 25,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 25,000 |  |  | 25,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство животноводческого помещения для содержания 500 голов КРС ООО "Шаранга" | р.п.Шаранга | Правительство Нижегородской области | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.4 животноводство | 2022 | всего | 24,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 24,000 | 24,000 |  |  | 1,000 | 3 | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  | 1,200 |  | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация профилактория на 200 голов ремонтантного молодняка ООО "АПК "Поздеево" | д. Поздеево | Правительство Нижегородской области | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 01.4 животноводство | 2022 | всего | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4,000 | 4,000 |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  | 1,200 |  | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО |  |  |  |  |  |  | всего | 823,000 | 301,000 | 0,000 | 522,000 | 254,850 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 125,300 | 18,300 | 0,000 | 107,000 | 29,700 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 139,400 | 59,700 | 0,000 | 79,700 | 38,300 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 260,300 | 0,000 | 0,000 | 260,300 | 57,650 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 74,000 | 49,000 | 0,000 | 25,000 | 53,800 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 199,000 | 174,000 | 0,000 | 25,000 | 37,200 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 38,200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение техники и оборудования | территория Шарангского муниципального района | ООО "Кедр", ООО "Партнер", ООО "Крона", | ООО "Кедр", ООО "Партнер", ООО "Крона", | 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2019-2024 | всего | 112,700 | 0,000 | 0,000 | 112,700 | 283,100 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 51,000 |  |  | 51,000 | 31,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,800 |  |  | 3,800 | 38,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 22,900 |  |  | 22,900 | 81,500 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5,000 |  |  | 5,000 | 42,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 15,000 |  |  | 15,000 | 44,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 15,000 |  |  | 15,000 | 46,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Приобретение оборудования | территория Шарангского муниципального района | ИП Шарангского района | ИП Шарангского района | 17 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2019-2024 | всего | 167,800 | 0,000 | 0,000 | 167,800 | 159,300 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 25,000 |  |  | 25,000 | 20,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 16,300 |  |  | 16,300 | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 46,500 |  |  | 46,500 | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 10,000 |  |  | 10,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 35,000 |  |  | 35,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 35,000 |  |  | 35,000 | 34,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | Приобретение оборудования | р.п.Шаранга | ОАО "Маслодел", Хлебокомбинат | ОАО "Маслодел", Хлебокомбинат | 10 роизводство пищевых продуктов | 2019-2024 | всего | 47,700 | 0,000 | 0,000 | 47,700 | 52,800 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 6,000 |  |  | 6,000 | 4,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 4,100 |  |  | 4,100 | 5,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 13,600 |  |  | 13,600 | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4,000 |  |  | 4,000 | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 10,000 |  |  | 10,000 | 7,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 10,000 |  |  | 10,000 | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | Открытие цеха по производству мебели в р.п.Шаранга | р.п.Шаранга | ИП Вохминцев А.В. | ИП Вохминцев А.В. | 31 Производство мебели | 2019-2024 | всего | 9,800 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  | всего | 338,000 | 0,000 | 0,000 | 338,000 | 495,200 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 91,800 | 0,000 | 0,000 | 91,800 | 56,700 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 24,200 | 0,000 | 0,000 | 24,200 | 63,500 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 83,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 126,500 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 79,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 81,500 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 88,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | РАЗДЕЛ Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водоснабжение с.Большое Устинское Шарангского района Нижегородско области | с.Большое Устинское | Правительство Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района | Министерство энеретики и жилищно-коммунального хозяйства НО /администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 36 Забор, очистка и распределение воды | 2019-2020 | всего | 1,942 | 1,554 | 0,388 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,540 | 0,432 | 0,108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1,402 | 1,122 | 0,280 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 15 | ПИР на реконструкцию водопроводных сетей в р.п. Шаранга | р.п. Шаранга | администрация Шарангского муниципального района | администрация Шарангского муниципального района | 36 Забор, очистка и распределение воды | 2022-2025 | всего | 11,800 | 0,000 | 11,800 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 11,800 | 0,000 | 11,800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 16 | ПИР на строительство водопроводных сетей в с. Старая Рудка | с. Старая Рудка | Администрация Шарангского муниципального района | Администрация Шарангского муниципального района | 36 Сбор и обработка сточных вод | 2023 | всего | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2,500 | 0,000 | 2,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство внутриквартальных (дворовых) сетей канализации в р.п.Шаранга 2-я очередь | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство энеретики и жилищно-коммунального хозяйства НО / Адресная программа НО 2019-2021 годы (непрограмманая часть) | 37 Сбор и обработка сточных вод | 2019 | всего | 20,370 | 16,300 | 4,070 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 20,370 | 16,300 | 4,070 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 18 | Павильоны для размщения контейнеров ТКО и КГО |  | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство экологии и природных ресурсов НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Формирование современной городской среды на территории НО" | 38.1 сбор отходов | 2019-2024 | всего | 12,250 | 11,640 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1,740 | 1,650 | 0,090 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,700 | 0,660 | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1,630 | 1,550 | 0,080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 8,180 | 7,780 | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт сетей водоснабжения в р.п. Шаранга | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Обеспечение населения НО качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 36 Забор, очистка и распределение воды | 2019-2025 | всего | 105,670 | 70,000 | 35,670 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1,070 | 0,000 | 1,070 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,700 | 0,000 | 0,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 3,900 | 0,000 | 3,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 20 | Строительство водопроводных сетей в с.Старая Рудка | с. Старая Рудка | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Обеспечение населения НО качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 36 Забор, очистка и распределение воды | 2024 | всего | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | всего | 179,532 | 119,494 | 60,038 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 23,720 | 18,382 | 5,338 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2,102 | 1,122 | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 3,900 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,700 | 0,660 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 15,930 | 1,550 | 14,380 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 133,180 | 97,780 | 35,400 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Приобретние техники | р.п Шаранга | ООО "Магистраль", ООО "Строитель" | ООО "Магистраль", ООО "Строитель" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2019-2024 | всего | 58,400 |  |  | 58,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2,400 |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 29,000 |  |  | 29,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 22 | Проектные работы по строительству автодорог в р.п.Шаранга | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2019-2020 | всего | 3,820 | 2,670 | 1,150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,720 | 0,500 | 0,220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,100 | 2,170 | 0,930 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт автодорог в р.п.Шаранга | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2019-2025 | всего | 120,197 | 105,901 | 13,822 | 0,474 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 34,550 | 29,170 | 5,380 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 24,750 | 20,770 | 3,590 | 0,390 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 19,397 | 15,961 | 3,352 | 0,084 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 10,300 | 10,000 | 0,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 10,300 | 10,000 | 0,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 10,400 | 10,000 | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 10,500 | 10,000 | 0,500 |  |  |  |  |
| 24 | Проектно-изыскательские работы по объектам строительства автомобильных дорог по ул.Вишневая, ул.Рябиновая, ул.Фруктовая в р.п. Шаранга Шарангского района Нижегородской области | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2022 | всего | 38,300 | 34,700 | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,325 | 0,139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство автомобильной дороги 22256551 ОП МП 071 по ул. Вишневая в р.п. Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2022 | всего | 38,300 | 34,700 | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 36,526 | 34,700 | 1,826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство автомобильной дороги по ул. Рябиновая в р.п. Шаранга | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2023 | всего | 26,440 | 23,800 | 2,640 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 26,440 | 23,800 | 2,640 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство автомобильной дороги по ул. Фруктовая в р.п. Шаранга | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2024 | всего | 10,450 | 9,400 | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 10,450 | 9,400 | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу F СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  | всего | 332,497 | 184,647 | 28,793 | 117,294 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 47,270 | 29,670 | 5,600 | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 30,250 | 22,940 | 4,520 | 2,790 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 48,397 | 15,961 | 3,352 | 29,084 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 87,490 | 45,676 | 5,831 | 34,220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 73,740 | 34,700 | 4,840 | 34,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 25,850 | 19,400 | 1,450 | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 19,500 | 16,300 | 3,200 | 0,000 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство магазина "Океан вкуса" в р.п.Шаранга | р.п.Шаранга | ИП Подоплелов Д.Л. | ИП Подоплелов Д.Л. | 47 Розничная торговля | 2019 | всего | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 7,500 |  |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ |  |  |  |  |  |  | всего | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Благоустройство территории многофункционального парка Заречный в р.п.Шаранга Нижегородской области. | р.п.Шаранга | Правительство Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Формирование комфортной современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 2019-2022 | всего | 1,717 | 0,459 | 1,258 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,677 | 0,179 | 0,498 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,590 | 0,160 | 0,430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,450 | 0,120 | 0,330 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 30 | Обустройство детской площадки в р.п.Шаранга, д.Кугланур, д.Астанчурга, д.Поздеево, д.Козлянур | р.п.Шаранга, д.Кугланур, д.Астанчурга ,д.Поздеево, д.Козлянур | Правительство Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района, население | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Формирование комфортной современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 2019-2021 | всего | 4,348 | 3,010 | 1,314 | 0,024 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2,150 | 1,400 | 0,750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2,198 | 1,610 | 0,564 | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство тротуаров в р.п.Шаранга | р.п.Шаранга | Правительство Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района, население | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Формирование комфортной современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 2019-2024 | всего | 10,688 | 4,250 | 6,245 | 0,193 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2,950 | 1,650 | 1,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,290 | 1,200 | 1,920 | 0,170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2,048 | 1,400 | 0,625 | 0,023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1,200 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1,200 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 32 | Благоустройство дворовой территории в р.п.Шаранга | р.п.Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Формирование комфортной современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 2021-2024 | всего | 16,576 | 0,608 | 1,655 | 14,313 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4,552 | 0,164 | 0,455 | 3,933 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4,004 | 0,144 | 0,400 | 3,460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 4,010 | 0,150 | 0,400 | 3,460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 4,010 | 0,150 | 0,400 | 3,460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 33 | Устройство велодорожки и дорожки для финской ходьбы в парке р.п.Шаранга | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Формирование комфортной современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2025 | всего | 9,000 | 6,300 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 9,000 | 6,300 | 2,700 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  | всего | 42,329 | 14,627 | 13,172 | 14,530 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 5,777 | 3,229 | 2,548 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,880 | 1,360 | 2,350 | 0,170 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 6,750 | 1,774 | 1,019 | 3,957 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 6,502 | 1,664 | 1,355 | 3,483 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 5,210 | 0,150 | 1,600 | 3,460 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5,210 | 0,150 | 1,600 | 3,460 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 9,000 | 6,300 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ О ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района,ООО "СОЮЗ" | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/администрация Шарангского муниципального район/ ГП Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2021-2025 | всего | 42,603 | 2,583 | 0,826 | 39,194 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 5,127 | 0,707 | 0,221 | 4,199 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 7,076 | 0,976 | 0,305 | 5,795 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 30,400 | 0,900 | 0,300 | 29,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу О ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | всего | 42,603 | 2,583 | 0,826 | 39,194 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 5,127 | 0,707 | 0,221 | 4,199 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 7,076 | 0,976 | 0,305 | 5,795 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 30,400 | 0,900 | 0,300 | 29,200 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ПИР "Строительство здания начальной школы на 400 мест МБОУ Шарангская СШ" | р.п.Шаранга | администрация Шарангского муниципального района | Администрация Шарангского муниципального района | 85.12, 85.13,85.13 | 2021-2026 | всего | 3,400 | 0,000 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3,400 | 0,000 | 3,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 36 | Ремонтные работы МОО Шарангского муницыпального района | МОО Шарангского района | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85.12, 85.13,85.14 | 2019-2021 | всего | 24,602 | 14,004 | 3,098 | 7,500 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 6,570 | 6,240 | 0,330 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 6,720 | 6,390 | 0,330 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 11,312 | 1,374 | 2,438 | 7,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 37 | МБОУ Роженцовская СШ Капитальный ремонт системы отопления ул. Учительская, д. 8 а | с. Роженцово, | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85.12, 85.13,85.14 | 2022 | всего | 1,712 | 1,626 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1,712 | 1,626 | 0,086 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 38 | Ремонтные работы МДОО Шарангского муниципального района | МДОО Шарангского района | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85.12, 85.13,85.14 | 2020-2021 | всего | 7,802 | 7,344 | 0,458 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5,590 | 5,310 | 0,280 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2,212 | 2,034 | 0,178 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | МБОУ Черномужская ОШ Капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт внутренних помещений, капитальный ремонт системы электроснабжения, благоустройство территории ул. Советская, д. 11 | д. Черномуж | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85.12, 85.13,85.15 | 2022-2025 | всего | 18,525 | 17,599 | 0,926 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4,500 | 4,275 | 0,225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 4,259 | 4,046 | 0,213 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 9,766 | 9,278 | 0,488 |  |  |  |  |
| 40 | Строительство детского сада на 160 мест в р.п.Шаранга, ул. Производственная, 26 | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ Администрация Шарангского муниципального района/ Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2020-2022 | 85 Образование | 2020-2021 | всего | 216,462 | 203,083 | 2,412 | 10,967 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 194,700 | 192,400 | 2,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 21,762 | 10,683 | 0,112 | 10,967 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проектно-изыскательские работы на строительство начальной школы на 400 учащихся в р.п.Шаранга | р.п. Шаранга | Администрация Шарангского муниципального района | Администрация Шарангского муниципального района | 85 Образование | 2021 | всего | 3,400 | 0,000 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3,400 |  | 3,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | МБОУ Кушнурская ОШ Капитальный ремонт кровли ул. Центральная, д. 37 | с. Кушнур | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85.11,88.9 | 2023 | всего | 4,379 | 4,160 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 4,379 | 4,160 | 0,219 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | МБДОУ детский сад "Ручеек" Капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт внутренних помещений ул. Большевиков, д. 23 | р.п. Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85,11,88,9 | 2022, 2023 | всего | 7,938 | 7,541 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3,679 | 3,495 | 0,184 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 4,259 | 4,046 | 0,213 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство начальной школы в р.п.Шаранга | р.п.Шаранга | Правительство Нижегородской области, Администрация Шарангского муниципального района | Министерство образования, науки и молодежной политики НО/ администрация Шарангского муниципального района/ ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций НО" | 85 Образование | 2022-2025 | всего | 400,000 | 372,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 200,000 | 186,000 | 14,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу P ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  | всего | 688,220 | 627,357 | 42,396 | 18,467 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 6,570 | 6,240 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 207,010 | 204,100 | 2,910 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 35,286 | 14,091 | 2,728 | 18,467 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 16,691 | 9,396 | 7,295 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 208,638 | 194,206 | 14,432 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 104,259 | 97,046 | 7,213 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 109,766 | 102,278 | 7,488 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФАП в с. Роженцово Шарангского муниципального района (ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница") | с. Роженцово | Правительство Нижегородской области | Министерство здравоохранения НО/ ГП "Развитие здравоохранения НО" | 41 Строительство зданий | 2021 | всего | 4,493 | 4,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1,223 | 1,223 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3,270 | 3,270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  | всего | 4,493 | 4,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1,223 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3,270 | 3,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ПИР " Капитальный ремонт дома культуры в р.п. Шаранга" | р.п. Шаранга | Администрация Шарангского муниципального района | Администрация Шарангского муниципального района | 41.1 Разработка строительных проектов | 2022-2024 | всего | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1,600 | 0,000 | 1,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | всего | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| Итого по инвестиционным проектам |  |  |  |  |  |  | всего | 2459,774 | 1254,201 | 146,825 | 1056,985 | 750,050 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 307,937 | 75,821 | 13,816 | 218,300 | 86,400 | 6,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 406,842 | 289,222 | 10,760 | 106,860 | 101,800 | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 443,983 | 33,756 | 11,220 | 399,007 | 184,150 | 7,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 214,729 | 110,642 | 14,826 | 87,498 | 132,800 | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 594,518 | 405,506 | 37,152 | 151,860 | 118,700 | 6,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 353,499 | 214,376 | 45,663 | 93,460 | 126,200 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 138,266 | 124,878 | 13,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Текущая инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  | всего | 2250,501 | 0,000 | 170,000 | 2080,501 | 0,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 342,500 |  | 170,000 | 172,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 14,442 |  |  | 14,442 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 128,302 |  |  | 128,302 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 204,357 |  |  | 204,357 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 402,600 |  |  | 402,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 558,300 |  |  | 558,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 600,000 |  |  | 600,000 |  |  |  |
| Итого по Инвестиционному плану (итого по инвестиционным проектам + текущая инвестиционная деятельность) |  |  |  |  |  |  | всего | 4710,275 | 1254,201 | 316,825 | 3137,486 | 750,050 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 650,437 | 75,821 | 183,816 | 390,800 | 86,400 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 421,284 | 289,222 | 10,760 | 121,302 | 101,800 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 572,285 | 33,756 | 11,220 | 527,309 | 184,150 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 419,086 | 110,642 | 14,826 | 291,855 | 132,800 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 997,118 | 405,506 | 37,152 | 554,460 | 118,700 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 911,799 | 214,376 | 45,663 | 651,760 | 126,200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 738,266 | 124,878 | 13,388 | 600,000 | 0,000 | 0 |  |