АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022	N 406

Об утверждении муниципальной программы «Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными»

С целью реализации на территории Шарангского муниципального района подпрограммы 13 «Снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302 администрация Шарангского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шарангского муниципального района А.В.Медведеву.

Глава местного самоуправления	Д.О. Ожиганов

С.В. Баженова

2-15-26

Зав.орг.-прав.отделом

Утверждена

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 21.10.2022 № 406

Муниципальная программа

«Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Государственная программа «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Шарангского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Шарангского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание благоприятных и безопасных условий для проживания, а также повышение качества и условий жизни населения Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными; 2. Освобождение территорий для строительства жилищных, социальных, коммунальных объектов, а также спортивных площадок и пешеходных пространств |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2022 - 2024 годы, в том числе: Программа реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования Программы | тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | Итого |
|  | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 |  | 79,60 | 0,00 |  | 79,60 |
|  | Итого | 0,00 |  | 79,60 | 0,00 |  | 79,60 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Доля снесенных домов от общего числа многоквартирных домов, признанных аварийными, % |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
|  | 0 |  | 62 |  |  | 0 |  |
|  | Непосредственный результат - количество снесенных расселенных многоквартирных жилых домов, шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
|  | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  |

# 2. Текст Программы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время одним из приоритетов государственной жилищной политики является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения и ликвидация аварийного фонда.

На территории Шарангского муниципального района существует необходимость сноса многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и расселяемых в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168.

В целях оказания содействия органам местного самоуправления и оптимизации сроков проведения работ по сносу аварийных домов, принято решение о целесообразности финансирования мероприятий по сносу расселенных аварийных жилых домов, признанных аварийными, по единой методике.

Мероприятия по сносу расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными, направлены на:

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности и общественных пространств.

В результате сноса высвобождаются земельные участки с возможностью их дальнейшего вовлечения в оборот для развития территорий.

## 2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных и безопасных условий для проживания, а также повышение качества и условий жизни населения Шарангского муниципального района Нижегородской области.

Достижение цели Программы будет способствовать решению следующих задач:

- снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными;

- освобождение территорий для строительства жилищных, социальных, коммунальных объектов, а также спортивных площадок и пешеходных пространств.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы.

Программа выполняется в один этап.

## 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Основное мероприятие: Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными. Мероприятия Программы отражены в приложении к Программе.

## 2.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Расходы Программы формируются за счет средств областного и местного бюджетов.

В целях сноса расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными, объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета реализации Основного мероприятия Программы за 2022 - 2024 годы составит 79,60 тыс. рублей.

Таблица 1

| ### тысяч рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Источники финансирования | ### 2022 | ### 2023 | ### 2024 | ### Итого |
| ### Областной бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Местный бюджет | ### 0,00 | ### 79,60 | ### 0,00 | ### 79,60 |
| ### Итого | ### 0,00 | ### 79,60 | ### 0,00 | ### 79,60 |

## 2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

В результате реализации Основного мероприятия Программы планируется снести 5 аварийных домов.

Таблица 2

| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Доля снесенных домов от общего числа многоквартирных домов, признанных аварийными, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 0 | 62 | 0 |
|  | Непосредственный результат - количество снесенных расселенных многоквартирных жилых домов, шт. |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 0 | 5 | 0 |

## 2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование Программы из средств областного и местных бюджетов, а также нестабильная ситуация в экономике, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части областного и местного бюджетов.

Приложение

к Программе «Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными»

Система мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы: Создание благоприятных и безопасных условий для проживания, а также повышение качества и условий жизни населения Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  | Годы: | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 79,60 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 79,60 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Организация подготовки и подготовка документации на снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными | после расселения многоквартирных домов | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Шарангского муниципального района, специализированные организации |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Оформление и подача заявок на финансирование Программы за счет средств областного бюджета | после оформления документации | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Снос расселенных многоквартирных жилых домов в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области, признанных аварийными | после оформления документов на снос | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 79,60 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 79,60 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Организация отчетности по реализации Программы и расходованию бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы | в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |