|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Шарангского муниципального района от 03.06.2013 г. N 73 (с изменениями от 12.08.2013 № 139, от 17.12.2013 № 368, от 10.01.2014 № 15, от 14.05.2014 №332, от 12.09.2014 № 562, от 16.12.2014 № 804, от 18.03.2015 № 147, от 29.02.2016 № 103) |
| --- | --- |

Муниципальная адресная программа

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2013 - 2017 годы"

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2013 - 2017 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 года № 2084-р "О реализации на территории Нижегородской области федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 года № 383. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Шарангского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Администрация Шарангского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Шарангского муниципального района |
| Основная цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) |
| Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области. 2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости, по итогам реализации Программы. 5. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2017 годы, в том числе: 1 этап 2013 – 2014 годы (по заявке, направляемой в министерство социальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) в 2013 году); 2 этап 2014 – 2015 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2014 году); 3 этап 2015 – 2016 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2015 году); 4 этап 2016 – 2017 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2016 году). |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 109 633 364,36 рублей, в том числе в разрезе источников финансирования (руб.): Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 55 358 231,91 рублей; Средства областного бюджета на обеспечение обязательной доли долевого финансирования (далее – средства области) – 35 609 074,38 рублей; Средства местного бюджета – 18 666 058,07 рублей, из которых: Средства местного бюджета на обеспечение обязательной доли долевого финансирования – 18 036 338,07 рублей; Средства местного бюджета на улучшении жилищных условий граждан при переселении – 629 720,00 рублей. |
|  | Финансирование 1 этапа мероприятий Программы составляет – 19 957 280,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (руб.): |
|  | Источники финансирования | 2013 | 2014 | Итого: |
|  | Средства Фонда | 9 169 625,02 | 2 448 480,45 | 11 618 105,47 |
|  | Средства областного бюджета | 2 584 726,53 | 0 | 2 584 726,53 |
|  | Средства местного бюджета, в том числе: - на обеспечение обязательной доли долевого финансирования; - на улучшение жилищных условий граждан при переселении | 2 254 697,41 2 016 995,41 237 702,00 | 3 499 750,59 3 107 732,59 392 018,00 | 5 754 448,00 5 124 728,00 629 720,00 |
|  | Итого: | 14 009 048,96 | 5 948 231,04 | 19 957 280,00 |
|  | Финансирование 2 этапа мероприятий Программы составляет – 5 304 208,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (руб.): |
|  | Источники финансирования | 2014 | 2015 | Итого: |
|  | Средства Фонда | 2 406 977,95 | 0 | 2 406 977,95 |
|  | Средства областного бюджета | 1 130 298,57 | 0 | 1 130 298,57 |
|  | Средства местного бюджета, в том числе: - на обеспечение обязательной доли долевого финансирования; - на улучшение жилищных условий граждан при переселении | 0 0 0 | 1 766 931,48 1 766 931,48 0 | 1 766 931,48 1 766 931,48 0 |
|  | Итого: | 3 537 276,52 | 1 766 931,48 | 5 304 208 |
|  | Финансирование 3 этапа мероприятий Программы составляет – 54 229 694,36 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (руб.): |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | Итого: |
|  | Средства Фонда | 22 863 925,72 | 3 250 079,69 | 26 114 005,41 |
|  | Средства областного бюджета | 26 218 140,34 | 0 | 26 218 140,34 |
|  | Средства местного бюджета, в том числе: - на обеспечение обязательной доли долевого финансирования; - на улучшение жилищных условий граждан при переселении | 1 328 284,03 1 328 284,03 0 | 569 264,58 569 264,58 0 | 1 897 548,61 1 897 548,61 0 |
|  | Итого: | 50 410 350,09 | 3 819 344,27 | 54 229 694,36 |
|  | Финансирование 4 этапа мероприятий Программы составляет – 30 142 182,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (руб.): |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | Итого: |
|  | Средства Фонда | 15 219 143,08 | 0 | 15 219 143,08 |
|  | Средства областного бюджета | 5 675 908,94 | 0 | 5 675 908,94 |
|  | Средства местного бюджета, в том числе: - на обеспечение обязательной доли долевого финансирования; - на улучшение жилищных условий граждан при переселении | 0 0 0 | 9 247 129,98 9 247 129,98 0 | 9 247 129,98 9 247 129,98 0 |
|  | Итого: | 20 895 052,02 | 9 247 129,98 | 30 142 182,00 |
|  | Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы 3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. |
| Контроль над реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Шарангского муниципального района |

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

### 1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Шарангского муниципального района, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Шарангском районе, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Программа направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства.

11. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов,  признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и  подлежащими сносу в связи с физическим   износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома).

Для достижения цели необходимо решение ряда задач:

1) Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области.

2) Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3) Ликвидация аварийных многоквартирных домов.

4) Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости, по итогам реализации Программы.

5) Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

### 2. Критерий отбора аварийных домов

Отбор аварийных многоквартирных домов в перечень домов для включения в Программу осуществляется из общего числа аварийных многоквартирных домов расположенных на территории Шарангского муниципального района, на основании следующих критериев:

- аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

- аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованы с органами местного самоуправления условия изъятия жилых помещений;

- аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласные решения об участии в региональной Программе по переселению, но для которых не истек установленный срок сноса таких домов силами собственников.

Информация об аварийных многоквартирных домах, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы в разрезе этапов ее реализации, приведена в приложении к настоящей Программе.

### 3. Финансирование программы

В рамках Программы предоставляются следующие виды субсидий на долевое финансирование мероприятий по переселению:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Порядок предоставления и расходования субсидий определяется Правительством Нижегородской области.

Объемы субсидий на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе этапов реализации Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Показатели | Финансирование, рублей |
| --- | --- |
|  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого: |
|  | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |  |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда | 9 169 625,02 | 2 448 480,45 | 2 406 977,95 | 0 | 22 863 925,72 | 3 250 079,69 | 15 219 143,08 | 0 | 55 358 231,91 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 2 584 726,53 | 0 | 1 130 298,57 | 0 | 26 218 140,34 | 0 | 5 675 908,94 | 0 | 35 609 074,38 |
| Итого: | 11 754 351,55 | 2 448 480,45 | 3 537 276,52 | 0 | 49 082 066,06 | 3 250 079,69 | 20 895 052,02 | 0 | 90 967 306,29 |

Также в рамках Программы предусмотрены следующие средства местного бюджета на долевое финансирование мероприятий по переселению:

а) средства местного бюджета на обеспечение обязательного долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

б) средства местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, то есть финансирования дополнительной площади благоустроенных жилых помещений, приобретаемых (строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Объемы местного бюджета на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе этапов реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Показатели | Финансирование, рублей |
| --- | --- |
|  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого: |
|  | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |  |
| Средства местного бюджета на обеспечение обязательного долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2 016 995,41 | 3 107 732,59 | 0 | 1 766 931,48 | 1 328 284,03 | 569 264,58 | 0 | 9 247 129,98 | 8 708 217,96 8 708 217,96 7 133 046,04 8 708 217,96 7 133 046,04 18 036 338,07 1 575 171,92 1 575 171,92 1 575 171,92 36 309 439,70 |
| Средства местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 237 702,00 | 392 018,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 720,00 |
| Итого: | 2 254 697,41 | 3 499 750,59 | 0 | 1 766 931,48 | 1 328 284,03 | 569 264,58 | 0 | 9 247 129,98 | 18 666 058,07 |

### Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период.

### 4. Мероприятия по переселению граждан

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы, осуществляется в пять этапов, в том числе:

- 1 этап 2013 – 2014 годы (по заявке, направляемой в министерство социальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) в 2013 году);

- 2 этап 2014 – 2015 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2014 году);

- 3 этап 2015 – 2016 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2015 году);

- 4 этап 2016 – 2017 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2016 году).

Для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках реализации Программы осуществляется:

- приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство (возведение) многоквартирных домов с привлечением подрядных организаций, все помещения в которых будут переданы в муниципальную собственность.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов осуществляется путем:

а) заключения договоров социального найма на благоустроенные жилые помещения в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) заключения договоров мены на благоустроенные жилые помещения взамен изымаемых у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для переселения граждан в рамках реализации Программы осуществляется:

а) приобретение жилых помещений у застройщиков в малоэтажных многоквартирных домах (в том числе в малоэтажных многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), на основании договоров участия в долевом строительстве, а также по договорам соинвестирования на основе законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности;

б) строительство (возведение) малоэтажных многоквартирных домов с привлечением подрядных организаций, все помещения в которых будут переданы в муниципальную собственность.

### 5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Шарангского муниципального района.

6. Индикаторы достижения цели Программы

Основные индикаторы достижения цели Программы

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расселенная площадь | кв.м | 0 | 558,6 | 135,1 | 1 478,82 | 827,4 | 2 999,92 |
| Количество расселенных помещений | ед. | 0 | 15 | 4 | 38 | 23 | 80 |
| Количество переселенных жителей | чел. | 0 | 25 | 6 | 80 | 53 | 164 |

7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будут ликвидированы многоквартирные дома,  признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и  подлежащими сносу в связи с физическим   износом в процессе их эксплуатации, что составит 60% от общего количества многоквартирных аварийных домов. Более чем в 2 раза будет увеличена площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений посредством малоэтажного жилищного строительства по сравнению со строительством в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2009 по 2012 годы. Граждане, проживающие в неблагоустроенных аварийных жилых помещениях, получат возможность проживать в новых благоустроенных жилых помещениях, что несомненно имеет социальную значимость для жителей Шарангского района. Также посредством реализации Программы для строительства нового жилья в Шарангский район будут привлечены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областного бюджета, что является экономически значимым для района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2013 - 2017 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2013 – 2017 годы» |
| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Количество жилых помещений, подлежащих расселению | В том числе: | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению | В том числе: | Количество граждан, подлежащих расселению | Общая площадь жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам при расселении | Стоимость 1 кв.м жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам | Стоимость благоустроенных жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам | Средства Фонда ЖКХ | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
|  |  |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства долевого финансирования переселения граждан | Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан |  |
|  |  | Ед. | Ед. | Ед. | Кв.м | Кв.м | Кв.м | Чел. | Кв.м | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2013 по 2014 годы (1 этап). |
| 1 | р.п.Шаранга ул.Большевиков д.61 | 3 | 2 | 1 | 111,20 | 73,50 | 37,70 | 6 | 117,00 | 34 600 | 4 048 200,00 | 2 312 805,47 | 514 540,39 | 1 220 853,79 | 1 020 173,79 | 200 680,00 |  |
| 2 | р.п.Шаранга ул.Октябрьская д.11 | 5 | 3 | 2 | 224,70 | 148,00 | 76,70 | 7 | 230,10 | 34 600 | 7 961 460,00 | 4 673 448,45 | 1 039 723,25 | 2 248 288,30 | 2 061 448,30 | 186 840,00 |  |
| 3 | р.п.Шаранга ул.Первомайская д.22 | 2 | 0 | 2 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 3 | 60,00 | 34 600 | 2 076 000,00 | 1 243 757,08 | 276 704,28 | 555 538,64 | 548 618,64 | 6 920,00 |  |
| 4 | р.п.Шаранга ул.Лесная д.16 | 5 | 3 | 2 | 162,90 | 97,70 | 65,20 | 9 | 169,70 | 34 600 | 5 871 620,00 | 3 388 094,12 | 753 758,61 | 1 729 767,27 | 1 494 487,27 | 235 280,00 |  |
| Итого по 1 этапу: | 15 | 8 | 7 | 558,6 | 319,2 | 239,4 | 25 | 576,8 | Х | 19 957 280,00 | 11 618 105,47 | 2 584 726,53 | 5 754 448,00 | 5 124 728,00 | 629 720,00 |  |
| Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2014 по 2015 годы (2 этап). |
| 1 | рп Шаранга ул Большевиков д.13 | 2 | 2 | 0 | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 4 | 85,60 | 36 430 | 3 118 408,00 | 1 525 072,41 | 716 162,53 | 877 173,06 | 877 173,06 | 0,00 |  |
| 2 | рп Шаранга ул Большевиков д.17 | 2 | 2 | 0 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 2 | 60,00 | 36 430 | 2 185 800,00 | 881 905,54 | 414 136,04 | 889 758,42 | 889 758,42 | 0,00 |  |
| Итого по 2 этапу: | 4 | 4 | 0 | 135,10 | 135,10 | 0,00 | 6 | 145,60 | Х | 5 304 208,00 | 2 406 977,95 | 1 130 298,57 | 1 766 931,48 | 1 766 931,48 | 0,00 |  |
| Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2015-2016 годы (3 этап). |
| 1 | д Москвино д.18 | 2 | 0 | 2 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 4 | 65,60 | 36 156,775 | 2 371 884,44 | 1 158 409,26 | 1 163 028,50 | 50 446,68 | 50 446,68 | 0,00 |  |
| 2 | с.Большое Устинское ул.Набережная д.10 | 2 | 2 | 0 | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 5 | 119,50 | 36 065,70 | 4 309 851,15 | 2 110 211,97 | 2 118 626,62 | 81 012,56 | 81 012,56 | 0,00 |  |
| 3 | с Роженцово ул Учительская д.41 | 2 | 1 | 1 | 86,30 | 43,10 | 43,20 | 5 | 86,30 | 36 065,70 | 3 112 469,91 | 1 523 943,87 | 1 530 020,73 | 58 505,31 | 58 505,31 | 0,00 |  |
| 4 | д Щенники ул Центральная д.43 | 3 | 1 | 2 | 89,90 | 33,10 | 56,80 | 6 | 89,90 | 36 247,85 | 3 258 681,72 | 1 587 515,10 | 1 593 845,46 | 77 321,16 | 77 321,16 | 0,00 |  |
| 5 | рп Шаранга ул Советская д.23 | 4 | 3 | 1 | 87,60 | 69,00 | 18,60 | 7 | 104,80 | 36 065,70 | 3 779 685,36 | 1 546 900,14 | 1 553 068,55 | 679 716,67 | 679 716,67 | 0,00 |  |
| 6 | рп Шаранга ул Заречная д.15 | 4 | 4 | 0 | 120,70 | 120,70 | 0,00 | 6 | 120,70 | 36 247,85 | 4 375 115,50 | 2 131 402,37 | 2 139 901,53 | 103 811,60 | 103 811,60 | 0,00 |  |
| 7 | рп Шаранга ул Советская д.73 | 2 | 2 | 0 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 6 | 85,20 | 36 247,85 | 3 088 316,82 | 1 504 519,32 | 1 510 518,73 | 73 278,77 | 73 278,77 | 0,00 |  |
| 8 | п Сосновка д.9 | 2 | 0 | 2 | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 2 | 95,30 | 36 247,85 | 3 454 420,11 | 1 682 871,96 | 1 689 582,90 | 81 965,25 | 81 965,25 | 0,00 |  |
| 9 | рп Шаранга ул Октябрьская д.24 | 2 | 2 | 0 | 85,40 | 85,40 | 0,00 | 5 | 85,40 | 36 247,85 | 3 095 566,38 | 1 508 051,05 | 1 514 064,85 | 73 450,48 | 73 450,48 | 0,00 |  |
| 10 | рп Шаранга ул Советская д.118 | 2 | 2 | 0 | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 2 | 98,20 | 36 065,70 | 3 541 651,74 | 1 734 082,12 | 1 740 997,29 | 66 572,33 | 66 572,33 | 0,00 |  |
| 11 | д.Ермолино д.6 | 2 | 1 | 1 | 90,50 | 61,40 | 29,10 | 2 | 90,50 | 36 247,85 | 3 280 430,42 | 1 598 110,31 | 1 604 483,25 | 77 836,86 | 77 836,86 | 0,00 |  |
| 12 | рп Шаранга ул Большевиков д.5 | 4 | 0 | 4 | 180,90 | 0,00 | 180,90 | 17 | 183,30 | 36 224,00 | 6 639 859,30 | 3 194 454,75 | 3 207 193,59 | 238 210,96 | 238 210,96 | 0,00 |  |
| 13 | рп Шаранга ул Первомайская д.21 | 2 | 0 | 2 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 5 | 102,80 | 36 247,85 | 3 726 278,99 | 1 815 312,04 | 1 822 551,14 | 88 415,81 | 88 415,81 | 0,00 |  |
| 14 | рп Шаранга ул Первомайская д.18 | 2 | 2 | 0 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 5 | 86,00 | 36 247,85 | 3 117 315,10 | 1 518 646,26 | 1 524 702,31 | 73 966,53 | 73 966,53 | 0,00 |  |
| 15 | рп Шаранга ул Победы д.19 | 3 | 3 | 0 | 84,92 | 84,92 | 0,00 | 3 | 84,92 | 36 247,85 | 3 078 167,42 | 1 499 574,89 | 1 505 554,89 | 73 037,64 | 73 037,64 | 0,00 |  |
| Итого по 3 этапу: | 38 | 23 | 15 | 1 478,82 | 886,52 | 592,30 | 80 | 1 498,42 | Х | 54 229 694,36 | 26 114 005,41 | 26 218 140,34 | 1 897 548,61 | 1 897 548,61 | 0,00 |  |
| Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2016-2017 годы (4 этап). |
| 1 | рп Шаранга ул Мягчилова д.15 | 7 | 2 | 5 | 232,80 | 60,60 | 172,20 | 19 | 232,80 | 36 430 | 8 480 904,00 | 4 282 108,42 | 1 596 992,51 | 2 601 803,07 | 2 601 803,07 | 0,00 |  |
| 2 | с Роженцево ул Учительская д.34 | 3 | 3 | 0 | 119,30 | 119,30 | 0,00 | 3 | 119,30 | 36 430 | 4 346 099,00 | 2 194 396,63 | 818 390,06 | 1 333 312,31 | 1 333 312,31 | 0,00 |  |
| 3 | рп Шаранга ул Дружбы д.3 | 2 | 2 | 0 | 42,40 | 42,40 | 0,00 | 2 | 42,40 | 36 430 | 1 544 632,00 | 779 902,91 | 290 861,18 | 473 867,91 | 473 867,91 | 0,00 |  |
| 4 | рп Шаранга ул Большевиков д.63 | 3 | 2 | 1 | 112,30 | 76,30 | 36,00 | 11 | 112,30 | 36 430 | 4 091 089,00 | 2 065 639,07 | 770 370,53 | 1 255 079,40 | 1 255 079,40 | 0,00 |  |
| 5 | рп Шаранга ул Большевиков д.65 | 2 | 2 | 0 | 69,80 | 69,80 | 0,00 | 5 | 69,80 | 36 430 | 2 542 814,00 | 1 283 896,77 | 478 823,35 | 780 093,88 | 780 093,88 | 0,00 |  |
| 6 | рп Шаранга ул Большевиков д.67 | 2 | 0 | 2 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | 7 | 69,80 | 36 430 | 2 542 814,00 | 1 283 896,77 | 478 823,35 | 780 093,88 | 780 093,88 | 0,00 |  |
| 7 | рп Шаранга ул Большевиков д.69 | 2 | 2 | 0 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 2 | 117,70 | 36 430 | 4 287 811,00 | 2 164 966,33 | 807 414,17 | 1 315 430,50 | 1 315 430,50 | 0,00 |  |
| 8 | рп Шаранга ул Дружбы д.7 | 2 | 2 | 0 | 63,30 | 63,30 | 0,00 | 4 | 63,30 | 36 430 | 2 306 019,00 | 1 164 336,18 | 434 233,79 | 707 449,03 | 707 449,03 | 0,00 |  |
| Итого по 4 этапу: | 23 | 15 | 8 | 827,40 | 549,40 | 278,00 | 53 | 827,40 | Х | 30 142 182,00 | 15 219 143,08 | 5 675 908,94 | 9 247 129,98 | 9 247 129,98 | 0,00 |  |
| Итого по МО: | 80 | 50 | 30 | 2 999,92 | 1 890,22 | 1 109,70 | 164 | 3 048,22 | Х | 109 633 364,36 | 55 358 231,91 | 35 609 074,38 | 18 666 058,07 | 18 036 338,07 | 629 720,00 |  |