АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      							N

О внесении изменений в Постановление  администрации р.п.Шаранга Шарангского муниципального района  Нижегородской области от 01.02.2018г.  №07 Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области  на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О  внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 31.12.2020г. с изменениями и дополнениями от  26 января 2021 г., 22, 31 марта, 29 апреля, 24 июля, 22 сентября, 9 ноября, 16, 29 декабря 2021 г.) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651 (ред. от 27.12.2019) "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы",  Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального района  Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области, администрация рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденную Постановлением администрации р.п.Шаранга Шарангского муниципального района  Нижегородской области  от 01.02.2018г. (в редакции от 31.03.2022г. №38) (далее – Программа), следующие изменения:

  - В разделе 1. «Паспорт программы» Пункт «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования - 39154,94748  тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета и средства областного бюджета – 34603,13803 тыс.руб.; средства местного бюджета – 4551,80945 тыс.руб., не менее 10% от суммы субсидий»

  - В п.2.5. абзацы 3 и 4  изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет 39154,94748  тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета  и средства областного бюджета – 34603,13803 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  4551,80945 тыс.руб (не менее 10% от предоставляемых субсидий)

В разрезе направлений Программы необходимый объем финансирования:

Направление 1. Благоустройство дворовых территорий   24375,85323 тыс. рублей…»

  - В п.2.5 абзац 9 изложить в следующей редакции: «В 2022 году планируемый объем финансирования составит 7517,51759 тыс.руб.,  в том числе: средства федерального и областного бюджета – 6415,42083 тыс.руб. ,   средства местного бюджета –  1102,09676 тыс.руб. ;

из них:

- на благоустройство дворовых территорий – 6088,21759 тыс.руб., в том числе, средства федерального и областного бюджета – 5272,02083 тыс.руб. ,   средства местного бюджета –  816,19676 тыс.руб. ;

- на содержание объектов благоустройства и общественных территорий – 1429,300 тыс.руб, в том числе: 1143,400 тыс.руб – средства областного бюджета,  285,900тыс.руб. – средства местного  бюджета»

  - Пункт 2.6. после  перечня дополнительных видов работ дополнить абзацем следующего содержания: «Благоустройство дворовых территорий, выполняемое в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального района  Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области, может включать следующие мероприятия:

1) ремонт проездов и тротуаров;

2) ремонт уличного освещения;

3) установка малых архитектурных форм (скамеек);

4) установка хозяйственных площадок, предназначенных для сушки белья,

чистки ковров и др.;

5) установка ограждений газонов»

  - В Приложении 1 к Программе: на 2022 год указать следующие показатели:

Количество благоустроенных дворовых территорий – 18 ед,

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 43 ед,

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах муниципального образования) -52 %.

  - Приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение N 3 к Программе

# ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Р.П.ШАРАНГА,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

| N | Наименование | Площадь, планируемая под благоустройство, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  |  |
|  | ул.Ленина, д.10 | 0,0987 | Реализовано в 2018 году |
|  | ул. Ленина, д.15 | 0,0486 | Реализовано в 2018 году |
|  | ул.Ленина, д.17 | 0,0724 | Реализовано в 2018 году |
|  | 2019 год |  |  |
|  | - |  | Благоустройство дворовых территорий не предусмотрено |
|  | 2020 год |  |  |
|  | - |  | Благоустройство дворовых территорий не предусмотрено |
|  | 2021год |  |  |
|  | ул.Комсомольская , дд.14,16 | 0,1614 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Комсомольская, д.7 | 0,1043 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул. Комсомольская, д.10 | 0,0961 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Свободы, д.29 | 0,1178 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Свободы, д.31 | 0,0913 | Реализовано в 2021 году |
|  | 2022 год |  |  |
|  | ул.Механизаторов, дд.1,3 | 0,3500 |  |
|  | ул.Садовая, дд.22,24 | 0,2435 |  |
|  | ул.Садовая, дд.28,30 | 0,3953 |  |
|  | ул.Свободы, д.3 | 0,0820 |  |
|  | ул.Свободы, д.5 | 0,0710 |  |
|  | ул.Свободы, д.7 | 0,0625 |  |
|  | ул.Советская, д.2б | 0,0631 |  |
|  | ул.Горького, д.4 | 0,0778 | За счет дополнительных средств и экономии |
|  | ул.Горького, д.8 | 0,1264 | в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального района Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Первомайская, д.29 | 0,0861 | в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального района Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | 2023-2024гг |  |  |
|  | ул.Большевиков, д.34 | 0,0780 |  |
|  | ул.Большевиков, д.36 | 0,0743 |  |
|  | ул.Большевиков дд.38,40,42 | 0,2240 |  |
|  | ул.Советская, д. 2 а | 0,2682 |  |
|  | ул.Советская, д.21 | 0,0894 |  |
|  | ул.Советская , д.23а | 0,0393 |  |
|  | ул.Советская , д.25 | 0,0749 |  |
|  | ул. Советская, д.27 | 0,0720 |  |
|  | ул.Советская, д.29 | 0,0744 |  |
|  | ул.Советская, д.40 | 0,0500 |  |
|  | ул.Советская, д.50 | 0,0293 |  |
|  | ул.Горького, д.2 | 0,0670 |  |
|  | ул.Горького, д.5 | 0,0675 |  |
|  | ул.Горького, д.6 | 0,0526 |  |
|  | ул.Горького, д.10 | 0,1183 |  |
|  | ул.Горького, д.11 | 0,0586 |  |
|  | ул. Горького, д.12 | 0,0846 |  |
|  | ул.Горького, д.13 | 0,0950 |  |
|  | ул.Горького, д.14 | 0,0566 |  |
|  | ул.Горького, д.18 | 0,0723 |  |
|  | ул. Заречная , д.18 | 0,0750 |  |
|  | ул.Октябрьская, д.6 | 0,0630 |  |
|  | ул.Спортивная, д.2 | 0,1750 |  |
|  | ул.Строителей, д.7 | 0,2070 |  |
|  | Итого | 4,6146 |  |

Перечень дворовых территорий на 2023-2024 гг. подлежит уточнению    »

  - Приложение N 6 к Программе изложить в следующей редакции:

# «  Приложение N 6 к Программе

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Формирование комфортной городской среды р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024годы», | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 1934,223 | 4974,71 | 4317,17425 | 4552,72264 | 7517,51759 | 7929,300 | 7929,300 |
|  | Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 193,423 | 497,50 | 431,71743 | 455,27226 | 1102,09676 | 935,9 | 935,9 |
|  | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  | 1740,80 | 4477,21 | 3885,45682 | 4097,45038 | 6415,42083 | 6993,4 | 6993,4 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов р.п.Шаранга | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 734,913 | 0 | 0 | 4552,72264 | 6088,21759 | 6500,000 | 6500,000 |
|  | Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 73,492 | 0 | 0 | 455,27226 | 816,19676 | 650,00 | 650,00 |
|  | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  | 661,421 | 0 | 0 | 4097,45038 | 5272,02083 | 5850,00 | 5850,00 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство территорий общего пользований и мест массового отдыха населения р.п.Шаранга | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 1199,310 | 4974,71 | 4317,17425 |  |  |  |  |
|  | Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 119,931 | 497,50 | 431,71743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  | 1079,379 | 4477,21 | 3885,45682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 содержание общественных территорий, благоустройство которых выполнено в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды и благоустройства р.п.Шаранга | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1429,300 | 1429,300 | 1429,300 |
|  | Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,900 | 285,900 | 285,900 |
|  | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143,400 | 1143,400 | 1143,400 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы ассигнований на 2022-2024 гг. подлежат уточнению с учетом утверждения бюджетов муниципальных образований и размера предоставленной субсидии на соответствующий финансовый год»

»

  - Приложение N  7  к Программе изложить в следующей редакции:

# « Приложение N 7 к Программе

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Контрольное событие N 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 1.1 | Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул. Ленина, д.15 ул.Ленина, д.17 ул.Ленина, д.10 | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 1.2 | Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Комсомольская , дд.14,16 ул.Комсомольская, д.7 ул. Комсомольская, д.10 ул.Свободы, д.29, ул.Свободы, д.31 | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 1.3 | Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Механизаторов, дд.1,3 ул.Свободы, д.3 ул.Свободы, д.5 ул.Свободы, д.7 ул.Садовая, дд.22,24 ул.Садовая, дд.28,30 ул.Советская, д.2б ул.Горького, д.4 ул.Первомайская, д.29 ул.Горького, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 1.4 | Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Советская , д.25 ул. Советская, д.27 ул.Советская, д.29 ул.Советская, д.50 ул.Советская , д.23а ул.Большевиков, д.34 ул.Большевиков, д.36 ул.Большевиков дд.38,40,42 ул.Спортивная, д.2 ул.Строителей, д.7 ул.Октябрьская, д.6 ул.Горького, д.2 ул.Горького, д.5 ул.Горького, д.6 ул.Горького, д.10 ул.Горького, д.11 ул. Горького, д.12 ул.Горького, д.13 ул.Горького, д.14 ул.Горького, д.18 ул. Заречная , д.18 ул.Советская, д.40 ул.Советская, д. 2 а ул.Советская, д.21 | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 2 | Благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 2.1 | Благоустройство территории парка «Заречный»: - входная группа -центральная аллея - историческая зона | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 2.2 | Благоустройство территории парка «Заречный»: - территория массовых мероприятий, -центральная аллея к пляжу - территория спортивных сооружений (волейбольная площадка) | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 2.3 | Благоустройство пляжа и прилегающей территории | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 3 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Администрация р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень и очередность подлежат уточнению с учетом, поступивших предложений от заинтересованных лиц

»

2. Разместить данное постановление для ознакомления в общественных местах,  на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

Глава администрации                                                                         С.В. Краев