АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРУДКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.03.2013	                                                                                                         № 10

Об организации безаварийного пропуска

паводковых вод  в 2013 году.

С целью организации безаварийного пропуска паводковых вод, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, искусственных водопропускных сооружений на автодорогах общего пользования и сохранения экологической обстановки на территории администрации Большерудкинского сельсовета:

1. Утвердить состав противопаводковой  комиссии (приложение № 1)

2. Утвердить мероприятия по пропуску весенних паводковых вод (приложение № 2)

3. Назначить дежурную бригаду и составить график работы дежурной бригады в с.Кугланур (приложение№ 3)

4. Протвопаводковой комиссии в своей работе руководствоваться утвержденными мероприятиями по пропуску паводковых вод

- принять все необходимые меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов и инфраструктуры администрации в период паводка.

5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации

Большерудкинского сельсовета:                                           Г.Г.Качмашева

Приложение № 1

к распоряжению № 10 от 21.03.2013г

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии Качмашева Галина Геннадьевна- глава администрации

Зам.председателя комиссии Бахтина Татьяна Ивановна – специалист администрации

Члены комиссии:

Колбина Наталия Иннокентьевна- специалист администрации

Созинова Галина Александровна - специалист администрации

Гуляев Валентин Иванович- начальник МПО администрации

Колбин Михаил Сергеевич – водитель МПО  администрации

Качмашев Леонид Аполлонович- глава КФХ «Леонид» (по соглсованию)

Качмашев Алексей Аполлонович- руководитель ООО «Земляне»(по согласованию)

Колбин Сергей Михайлович- руководитель СПК «Мир» (по согласованию)

Приложение № 2

к распоряжению № 10 от 21.03.2013г

Мероприятия по безаварийному пропуску

весенних паводковых вод в 2013 году

1.

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать дежурство паводковой бригады (плотина с.Кугланур) | Весь период паводка | администрация сельсовета |
| 2. | Контроль за состоянием пруда в с.Большая Рудка (новый), д. Пестово, с. Кугланур | Весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 3. | Своевременное устранение заторов, пропуск вод на дорогах местного значения | Весь период паводка | ООО «Земляне» СПК «Мир» |
| 4. | Обследование хозяйственных объектов | Весь период паводка | Собственники хозяйственных объектов |
| 5. | Очистка всех водопропускных сооружений на автодорогах общего пользования (открытие труб) | Весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 6. | Поддерживать постоянную связь с районной противопаводковой комиссией | Весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 7. | Сформировать дежурную бригаду с. Кугланур | До 25.03.2013г | Администрация сельсовета |
| 8. | Составить график работы дежурной бригады с. Кугланур | До 01.04.2013г | Администрация сельсовета |
| 9. | Провести инструктаж по технике безопасности с. Кугланур | до 30.03.2013г | Администрация сельсовета |
| 10. | Патрулирование автомобильных дорог и искусственных сооружений | весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 11. | Проверить исправность затворов водосбросных сооружений с. Кугланур | до 30.03.2013г | Администрация сельсовета |
| 12. | Освободить от ледовых пробок затвор водоспускного сооружения с. Кугланур | до 30.04.2013 | дежурная бригада |
| 12. | Организовать круглосуточное дежурство бригады дополнительно с привлечением населения с. Кугланур | Во время паводка | Администрация сельсовета |

Приложение № 3

к распоряжению № 10 от 21.03.2013г

дежурная бригада  на время паводка  2013 года

с 01 апреля 2013 года до окончания паводка:

1. Колбин Михаил Сергеевич ( по согласованию)

2. Кокарев Александр Леонидович (по согласованию)

3. Бушуев Олег Валентинович ( по согласованию)

В обязанности бригады входят следующие мероприятия:

1. Контроль уровня воды в пруду с. Кугланур

2. Контроль состояния гидротехнических сооружений

3. Контроль  состояния дамбы

ГРАФИК дежурства паводковой бригады

по администрации Большерудкинского сельсовета

Шарангского района Нижегородской области

| Дата дежурства | ФИО дежурных |
| --- | --- |
|  | Колбин М.С. | Кокарев А.Л. | Бушуев О.В. |
| 01.04.2012 | х |  |  |
| 02.04.2012 |  | х |  |
| 03.04.2012 |  |  | х |
| 04.04.2012 | х |  |  |
| 05.04.2012 |  | х |  |
| 06.04.2012 |  |  | х |
| 07.04.2012 | х |  |  |
| 08.04.2012 |  | х |  |
| 09.04.2012 |  |  | х |
| 10.04.2012 | х |  |  |
| 11.04.2012 |  | х |  |
| 12.04.2012 |  |  | х |
| 13.04.2012 | х |  |  |
| 14.04.2012 |  | х |  |
| 15.04.2012 |  |  | х |
| 16.04.2012 | х |  |  |
| 17.04.2012 |  | х |  |
| 18.04.2012 |  |  | х |
| 19.04.2012 | х |  |  |
| 20.04.2012 |  | х |  |
| 21.04.2012 |  |  | х |
| 22.04.2012 | х |  |  |
| 23.04.2012 |  | х |  |
| 24.04.2012 |  |  | х |
| 25.04.2012 | х |  |  |
| 26.04.2012 |  | х |  |
| 27.04.2012 |  |  | х |
| 28.04.2012 | х |  |  |
| 29.04.2012 |  | х |  |
| 30.04.2012 |  |  | х |

«21» марта 2013 года