АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕРУДКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017							№ 5

Об организации безаварийного пропуска

паводковых вод в 2017 году.

С целью организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Большерудкинского сельсовета Шарангского муниципального района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов, искусственных водопропускных сооружений на автодорогах  общего пользования от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории Большерудкинского сельсовета администрации Большерудкинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 1)

2. Утвердить мероприятия по пропуску весенних паводковых вод (приложение № 2)

3. Назначить дежурную бригаду и составить график работы дежурной бригады в с.Кугланур (приложение № 3)

4. Протвопаводковой комиссии в своей работе руководствоваться утвержденными мероприятиями по пропуску паводковых вод

- принять все необходимые меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов и инфраструктуры территории поселения в период паводка.

5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации

Г.Г.Качмашева

Приложение № 1

к постановлению № 5 от 20.02.2017г.

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии Качмашева Галина Геннадьевна- глава администрации

Зам.председателя комиссии Бахтина Татьяна Ивановна – специалист администрации

Члены комиссии:

Созинова Галина Александровна - специалист администрации

Гуляев Валентин Иванович- начальник МПО администрации

Колбин Михаил Сергеевич – водитель МПО администрации

Качмашев Алексей Аполлонович- руководитель ООО «Земляне» (по согласованию)

Лежнин Кирилл Сергеевич- ИП «Лежнин К.С.» ( по согласованию)

Качмашев Павел Валерьевич – ИПГ КФХ «Качмашев П.В.» ( по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

№ 5 от 20.02.2017г.

Мероприятия по безаварийному пропуску

весенних паводковых вод в 2017 году

1.

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать дежурство паводковой бригады (плотина с.Кугланур) | Весь период паводка | администрация сельсовета |
| 2. | Контроль за состоянием пруда в с.Большая Рудка (новый), д. Пестово, с. Кугланур | Весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 3. | Своевременное устранение заторов, пропуск вод на дорогах местного значения | Весь период паводка | ООО «Земляне» ИП «Лежнин К.С.» Администрация |
| 4. | Обследование хозяйственных объектов | Весь период паводка | Собственники хозяйственных объектов |
| 5. | Поддерживать постоянную связь с районной противопаводковой комиссией и ЕДДС Шарангского района | Весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 6. | Сформировать дежурную бригаду с. Кугланур | До 18.03.2017г | Администрация сельсовета |
| 7. | Составить график работы дежурной бригады с. Кугланур | До 18.03.2017г | Администрация сельсовета |
| 8. | Провести инструктаж по технике безопасности с. Кугланур | до 18.03.2017г | Администрация сельсовета |
| 9. | Патрулирование автомобильных дорог и искусственных сооружений | весь период паводка | Администрация сельсовета |
| 10. | Проверить исправность затворов водосбросных сооружений с. Кугланур | до 18.03.2017г | Администрация сельсовета |
| 11. | Освободить от ледовых пробок затвор водоспускного сооружения с. Кугланур | до 18.03.2017г | дежурная бригада |
| 12. | Организовать круглосуточное дежурство бригады дополнительно с привлечением населения с. Кугланур | Во время паводка | Администрация сельсовета |
| 13. | Обустройство ГТС шкалой для определения уровня паводковых вод | До 01.04.2017 | Администрация сельсовета |

Приложение № 3

к постановлению

№ 5 от 20.02.2017г.

дежурная бригада на время паводка 2017 года

с 18 марта 2017 года до окончания паводка:

1. Колбин Михаил Сергеевич

2. Лачков Виктор Андреевич (по согласованию)

3. Бушуев  Виктор Леонидович

В обязанности бригады входят следующие мероприятия:

1. Контроль уровня воды в пруду с. Кугланур

2. Контроль состояния гидротехнических сооружений

3. Контроль состояния дамбы

ГРАФИК

дежурства паводковой бригады

по администрации Большерудкинского сельсовета

Шарангского муниципального района Нижегородской области

| Дата дежурства | ФИО дежурных |
| --- | --- |
|  | Колбин М.С. | Лачков В.А. | Бушуев В.Л. |
| 18.03.2017 | х |  |  |
| 19.03.2017 |  | х |  |
| 20.03.2017 |  |  | х |
| 21.03.2017 | х |  |  |
| 22.03.2017 |  | х |  |
| 23.03.2017 |  |  | х |
| 24.03.2017 | х |  |  |
| 25.03.2017 |  | х |  |
| 26.03.2017 |  |  | х |
| 27.03.2017 | х |  |  |
| 28.03.2017 |  | х |  |
| 29.03.2017 |  |  | х |
| 30.03.2017 | х |  |  |
| 31.03.2017 |  | х |  |
| 01.04.2017 |  |  | х |
| 02.04.2017 | х |  |  |
| 03.04.2017 |  | х |  |
| 04.04.2017 |  |  | х |
| 05.04.2017 | х |  |  |
| 06.04.2017 |  | х |  |
| 07.04.2017 |  |  | х |
| 08.04.2017 | х |  |  |
| 09.04.2017 |  | х |  |
| 10.04.2017 |  |  | х |
| 11.04.2017 | х |  |  |
| 12.04.2017 |  | х |  |
| 13.04.2017 |  |  | х |
| 14.04.2017 | х |  |  |
| 15.04.2017 |  | х |  |
| 16.04.2017 |  |  | х |
| 17.04.2017 | х |  |  |
| 18.04.2017 |  | х |  |
| 19.04.2017 |  |  | х |
| 20.04.2017 | х |  |  |
| 21.04.2017 |  | х |  |
| 22.04.2017 |  |  | х |
| 23.04.2017 | х |  |  |
| 24.04.2017 |  | х |  |
| 25.04.2017 |  |  | х |
| 26.04.2017 | х |  |  |
| 27.04.2017 |  | х |  |
| 28.04.2017 |  |  | х |
| 29.04.2017 | х |  |  |
| 30.04.2017 |  | х |  |