АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019							N32

О проведении мероприятий  по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования рабочий посёлок Шаранга

В соответствии с  Распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 марта 2009 года №564-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Нижегородской области», Распоряжением Правительства Нижегородской области от 5 февраля 2016 года №105-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 марта 2009 года №564-р», и в целях повышения уровня благоустройства  и  санитарного состояния территории поселения, администрация рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация р.п.Шаранга):

п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в период с 5 апреля  по 15 мая  2019 года на территории муниципального образования рабочий посёлок Шаранга мероприятия  по благоустройству и санитарной очистке территории (согласно приложению).

2.При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий обращать  особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, содержание   территорий промышленных и сельскохозяйственных организаций, жилых домов.

3.Рекомендовать организациям  всех форм  собственности, в том числе учебным  заведениям, и населению  по месту жительства принять активное участие  в проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.

4.Провести  агитационную  и разъяснительную работу среди населения и организаций  всех форм собственности по проведению мероприятий по  благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального  образования рабочий посёлок  Шаранга.

5.Освещать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий в средствах  массовой информации.

6.Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на мастера участка Иванову Татьяну Васильевну.

Глава администрации                                                               С.В.Краев

Утвержден

постановлением администрации рабочего посёлка Шаранга

Шарангского муниципального района Нижегородской области

от 28.03.2019 года №28

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования рабочий поселок Шаранга

| п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия зелёного хозяйства, удаление сухих деревьев, сучков, вырубка поросли. | Иванова Т.В. | в течение месячника |  |
| 2 | Побелка деревьев. |  | 22-28 апреля 2019 года |  |
| 3 | Выявление и устранение несанкционированных свалок. |  | в течении месячника |  |
| 4 | Молодёжная акция "Мы выбираем чистоту" (различные виды работ- по уборке территории) | Иванова Т.В. | 8-28 апреля 2019 года |  |
| 5 | Ремонт фонтанов (косметический) | Иванова Т.В. | 15-28 апреля 2019 года |  |
| 6 | Установка аншлага на границе поселения с обозначением муниципального образования |  | 22-28 апреля 2019 года |  |
| 7 | Ремонт и покраска МАФ, ул. Ленина (Ротонда), Комсомольская (экологически-чистый район); Цветочниц на ул. Свободы, ул. Ленина, микрорайон Молодёжный, ул.Советская (Стелла на берегу пруда), ул.Свободы (Мельница) |  | 08 -30 апреля 2019 года |  |
| 8 | Замена, ремонт, покраска урн (ул. Ленина, Свободы, на Ротонде) |  | 15-21 апреля 2019 года |  |
| 9 | Ремонт и покраска скамеек, вазонов |  | 22-28 апреля 2019 года |  |
| 10 | Покраска бордюров ул. Свободы ,микрорайон Молодёжный, ул. Ленина,ул Свободы (центр), ул. Заречная (от поворота с ул. Горького, до ул. 50 лет Октября), ул. Садовая,ул Первомайская, ул.Советская, ул.Парковая. Ремонт и покраска оголовков по ул. Ленина и Советской |  | 15-28 апреля 2019 года |  |
| 11 | Установка ящиков с цветами на балконах по улице Ленина и Свободы | Иванова Т.В. | 23-28 апреля 2019 года |  |
| 12 | Ремонт евроизгороди, установка кашпо с цветами |  | 15-21апреля 2019 года |  |
| 13 | Разбивка и подготовка цветников (у фонтана,м-рон Молодёжный, сквере Ударница,Администрации р.п.по ул Свободы, на территории Ротонды, на территории парка Муравия |  | 20-27 апреля 2019 года |  |
| 14 | Обновление флагов расцвечивания |  | 15-21 апреля 2019 года |  |
| 15 | Подсев газонной травы |  | 07-13 мая 2019 года |  |
| 16 | Ревизия и ремонт детских спортивных площадок по ул. Свободы,ул .Первомайская,ул Большевиков,ул Заречная,ул Комсомольская,м-р Молодёжный, д.Б.Рейчваж |  | в течение месячника |  |
| 17 | Субботник в деревне Большой Рейчваж(установка и ремонт снятых заборов) |  | в течение месячника. |  |
| 18 | Субботник на территории кладбища (уборка листа и спиливание сухих деревьев) |  | в течение месячника |  |
| 19 | Косметический ремонт памятников |  | до 09 мая 2019 года |  |
| 20 | Обновление и чистка досок объявлений |  | 01-10 апреля 2019 года |  |
| 21 | Подкраска и обновление триколора на опорах освещения по улицам посёлка. |  | 08-14 апреля 2019 года |  |
| 22 | Подрезка деревьев и кустарников |  | в течение месячника |  |