

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖЕНЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018г. № 08

О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Роженцовского сельсовета

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории, администрация Роженцовского сельсовета **постановляет**:

1. Организовать в период с 5 апреля по 15 мая 2018 года на территории Роженцовского сельсовета мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории населенных пунктов.

2. Утвердить прилагаемый Комплексный план благоустройства территории Роженцовского сельсовета на период с 5 апреля по 15 мая 2018 года.

3. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по благоустройству и санитарному содержанию территории Роженцовского сельсовета.

4. При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий обращать особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, содержание территорий промышленных и сельскохозяйственных организаций, жилых домов.

5. Рекомендовать организациям всех форм собственности, в том числе образовательным учреждениям, населению по месту жительства, принять активное участие в проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.

6. Возложить на оперативный штаб по благоустройству и санитарному содержанию территории Роженцовского сельсовета функции контроля за проведением мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях.

7. Считать единым санитарным днем – пятницу каждой недели.

8. Освещать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории в средствах массовой информации.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Л.А.Козлова

 от 02.04.2018г. № 08

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Роженцовского сельсовета

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**благоустройства территории Роженцовского сельсовета с 5 апреля по 15 мая 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по месячнику в текущем году | Адреса | Ответственные |
| 1 | Предполагаемый объем вывезенного мусора в рамках мероприятий по благоустройству, том числе: | куб. м | 50 | с.Роженцовод.Поздеевод.Свинцовоп.Красная Горка | Глава администрации  |
| 1.1 | с кладбищ и мемориалов | куб. м | 5 | с.Роженцовоп.Красная Горка | Глава администрации  |
| 2 | Ремонт детских площадок | ед. | 2 | с.Роженцово, ул.Центральная-1д.Поздеево-1 | Глава администрации  |
| 3 | Вырубка аварийных и сухих деревьев | ед. | 2 | с.Роженцово | Глава администрации  |
| 4 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 3 | с.Роженцово-2п.Красная Горка-1 | Глава администрации  |
| 5 | Побелка деревьев | ед. | 71 | с.Роженцово-35д.Поздеево-30п.Красная Горка-6 | Глава администрации, руководители учреждений, организаций (по согласованию), население |
| 6 | Ремонт (восстановление) памятников и мемориалов | ед. | 4 | с.Роженцово, ул.Учительская-1п.Кр.Горка, ул.Коммунистическая-2д.Поздеево-1 | Глава администрации  |
| 7 | Количество человек, которые примут участие в месячнике по благоустройству | чел. | 450 |  | Глава администрации, руководители учреждений, организаций (по согласованию), население |
| 8 | Количество техники, которая будет задействована в месячнике по благоустройству | ед. | 2 |  | Глава администрации  |

от 02.04.2018г. № 08

Утвержден

постановлением администрации

Роженцовского сельсовета

**Состав оперативного штаба по благоустройству и санитарному**

**содержанию территории Роженцовского сельсовета**

Председатель оперативного штаба:

- Козлова Л.А. – глава администрации Роженцовского сельсовета;

Члены оперативного штаба:

- Бусыгина Е.В.- директор Шарангского филиала «Роженцовское торговое предприятие» (по согласованию);

- Гетия Н.И. – заведующая специализированным жилым домом для одиноко проживающих граждан и инвалидов с.Роженцово (по согласованию);

- Лаптева И.Ю. – директор МБОУ Роженцовская СШ (по согласованию);

- Никитина О.Д. – директор МБОУ Поздеевская ОШ (по согласованию);

- Бахтина А.В. – заведующая МБДОУ детский сад «Колосок» (по согласованию);

- Коробейникова Л.А. – заведующая Роженцовским СДК (по согласованию);

- Серебрякова Н.В. – заведующая Поздеевским СДК (по согласованию);

- Домрачев П.В. – директор спорткомплекса д.Поздеево;

- Халявин С.В. – завхоз церкви с.Роженцово (по согласованию);

- Черепанова Г.В. – заведующая Ермолинским ФАП (по согласованию);

- Казанцев М.А. – депутат сельского Совета Роженцовского сельсовета (по согласованию);

- Поздеев А.И. – директор ООО «АПК «Поздеево», депутат сельского Совета Роженцовского сельсовета (по согласованию);

- Лермонтов С.В. – заведующий ветучастком с.Роженцово (по согласованию).