АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУДКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021	№ 33

Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области, администрация Старорудкинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области".

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, определенном Уставом Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации						А.В.Лежнина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Старорудкинского сельсовета

от 02.11.2021 № 33

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области»

(далее - Программа)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| Основная цель Программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Основные задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - экономия энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022- 2024 годы Программа реализуется в один этап |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Старорудкинского сельсовета |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования Программы – бюджет поселения Источники финансирования; годы. 1 год реализации программы; 2 год реализации программы; 3 год реализации программы; Всего за период реализации программы. 1.Федеральный бюджет; -; -; -; -. 2.Областной бюджет; -; -; -; -. 3.Районный бюджет; -; -; -; -. 4.Бюджет поселения; 313.3; 313.3; 313.3; 939.9. Всего по программе; 313.3; 313.3; 313.3; 939.9. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку ежегодно при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Старорудкинского сельсовета |
| Индикаторы достижения цели Программы | - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - обеспечить экономию энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - проведение реконструкции уличного освещения позволит снизить затраты на техническое обслуживание на 6,5% и снижение затрат на оплату потребляемой электроэнергии на 5-10% |

2.ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования каждого учреждения, организации. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на топливо позволяет добиться снижения потребления энергетических ресурсов и экономии финансовых затрат на их оплату.

Выполнение мероприятий программы должно обеспечить снижение потребления и потерь энергетических ресурсов при сохранении устойчивого функционирования организации.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории Старорудкинского сельсовета должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения.

2.2. Цели, задачи Программы

Целью Программы является:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления и потерь энергетических ресурсов;

- экономия энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- снижение затрат на оплату энергетических ресурсов.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы.

Программа выполняется в один этап.

Программа включает в себя следующие Подпрограммы:

1. «Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;

2. «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Администрация Старорудкинского сельсовета.

Реализация программы обеспечивается:

- администрацией Старорудкинского сельсовета.

2.5. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы: - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  | Всего | 939.9 |  |  | 0 | 0 | 939.9 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 313.3 | 0 |  | 0 | 0 | 313.3 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 313.3 | 0 |  | 0 | 0 | 313.3 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 313.3 | 0 |  | 0 | 0 | 313.3 |
| Подпрограмма 1. «Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | 2022-2024 | администрация Старорудкинского сельсовета |  | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение контроля за потреблением электрической, тепловой энергии | 2022-2024 | администрация Старорудкинского сельсовета |  | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  |  | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | 2022-2024 | администрация Старорудкинского сельсовета |  | Всего | 632,4 |  | 0 | 0 | 0 | 632,4 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 210,8 |  | 0 | 0 | 0 | 210,8 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 210,8 |  | 0 | 0 | 0 | 210,8 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 210,8 |  | 0 | 0 | 0 | 210,8 |
| 2. | Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного освещения | 2022--2024 | администрация Старорудкинского сельсовета |  | Всего | 30,0 |  | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 3. | Обслуживание сетей уличного освещения | 2022-2024 | администрация Старорудкинского сельсовета |  | Всего | 277,5 |  | 0 | 0 | 0 | 277,5 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 92,5 |  | 0 | 0 | 0 | 92,50 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 92,5 |  | 0 | 0 | 0 | 92,50 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 92,5 |  | 0 | 0 | 0 | 92,50 |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  |  | Всего | 939,9 |  | 0 | 0 | 0 | 939,9 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 313,3 |  | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 313,3 |  | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 313,3 |  | 0 | 0 | 0 | 313,3 |

2.6.Ресурсное обеспечение Программы

Необходимые расходы на финансирование мероприятий Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Финансирование мероприятий Программы

| Задача | Сроки реализации | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения |
| Подпрограмма 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Всего | 939,9 | 0 | 0 | 0 | 939,9 |
|  | 2022 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
|  | 2023 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
|  | 2024 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
| Всего по Программе | Всего | 939,9 | 0 | 0 | 0 | 939,9 |
|  | 2022 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
|  | 2023 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 313,3 |
|  | 2024 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 313,3 |

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период.

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) Программы

##### Основные индикаторы достижения цели Программы

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | Значения индикаторов целей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
| Потребление электрической энергии | кВт.ч | 24799,5 | 23187,5 | 23807,5 |
| Показатель снижения потребления электрической энергии | % | - | 6,5 | 4,0 |

2.8. Анализ рисков реализации Программы

    - В рамках реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

    - Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основным условием минимизации административных рисков является - формирование эффективной системы управления реализацией Программы.

    - Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы определяется достижением непосредственных результатов показателей Программы, а также плановыми значениями целевых показателей на 2022-2024 годы.

Реализация Программы позволит обеспечить к 2024 году:

- проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведение энергетических обследований как основы определения уровня использования электроэнергии, ведение энергетических паспортов;

- экономию электрической энергии;

- сокращение затрат бюджета поселения на обеспечение энергетическими ресурсами.

2.10.Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Старорудкинского сельсовета.

### 3. Подпрограммы

### 3.1.Подпрограмма 1. «Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

(далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.ПАСПОРТ Подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Администрация Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы1 | Администрация Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| Цели Подпрограммы 1 | эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов |
| Задачи Подпрограммы 1 | проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма реализуется за 2022 – 2024 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Источник финансирования Подпрограммы 1 – бюджет поселения Источники финансирования; годы. 2022; 2023; 2024; Всего за период реализации Подпрограммы 1. Бюджет поселения; 0; 0; 0; 0. Всего по программе; 0; 0; 0; 0. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 1 | Администрация Старорудкинского сельсовета |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1 | - обеспечить полный учет потребления энергетических ресурсов; - обеспечить экономию энергетических ресурсов |

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1

      - Содержание проблемы.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

      - Цели и задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации.

3.1.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется с 2022 по 2024 годы.

Подпрограмма 1 выполняется в один этап.

Мероприятия Подпрограммы 1 осуществляются в течение всего срока реализации Подпрограммы 1 по мере возникновения необходимости их проведения.

3.1.2.4. Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации

Оперативное управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет администрация Старорудкинского сельсовета.

3.1.2.5.Система организации контроля за исполнением

Подпрограммы 1

Контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет администрация Старорудкинского сельсовета.

Мероприятия Подпрограммы 1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  | Источник финансирования 2022-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | - |
| Обеспечение контроля за потреблением электрической энергии | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого | 0 | 0 | 0 | - |

### 3.2.Подпрограмма 2. «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.ПАСПОРТ Подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 | Администрация Старорудкинского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Администрация Старорудкинскаого сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| Цели Подпрограммы 2 | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи Подпрограммы 2 | - экономия энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется за 2022 – 2024 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Источник финансирования Подпрограммы 2 – бюджет поселения Источники финансирования; годы. 2022; 2023; 2024; Всего за период реализации Подпрограммы 2. Бюджет поселения; 313,3; 313,3; 313,3; 939,9. Всего по программе; 313,3; 313,3; 313,3; 939,9. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 2 | Администрация Старорудкинского сельсовета |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2 | - снижение удельных показателей энергопотребления; - проведение реконструкции уличного освещения позволит снизить затраты на техническое обслуживание на 6,5% и снижение затрат на оплату потребляемой электроэнергии на 5-10% |

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2

3.2.2.1.Содержание проблемы.

Реализация муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет комплексный подход, который сформулирован на федеральном уровне и включает в себя осуществление региональных и муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения организаций и предприятий бюджетной сферы и иных организаций.

Основным приоритетом реализации Программы является осуществление модернизации систем уличного наружного освещения сельского поселения в целях уменьшения электропотребления.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения.

3.2.2.2.Цели и задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы 2 необходимо решить следующие задачи:

- экономия энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- снижение затрат на оплату энергетических ресурсов.

3.2.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется с 2022 по 2024 годы.

Подпрограмма 2 выполняется в один этап.

Мероприятия Подпрограммы 2 осуществляются в течение всего срока реализации Подпрограммы 2.

3.2.2.4. Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации

Оперативное управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет администрация Старорудкинского сельсовета.

3.2.2.5.Система организации контроля за исполнением

Подпрограммы 2

Контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет администрация Старорудкинского сельсовета.

Мероприятия Подпрограммы 2

| Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  | Источник финансирования 2022-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Уличное освещение | 210,8 | 210,8 | 210,8 | бюджет поселения |
| Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного освещения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет поселения |
| Обслуживание сетей уличного освещения | 92,5 | 92,5, | 92,5 | бюджет поселения |
| Итого | 313.3 | 313.3 | 313.3 | - |